Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2012 г.                                                                             № 124

р.п. Пышма

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие газификации в Пышминском городском округе» на 2012-2015 годы

В целях выполнения Программы социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2009-2013 годы

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Развитие газификации в Пышминском городском округе» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Пышминского городского округа от 19.07.2011 года № 390:

1.1. в пункте 1 раздела 3 «Мероприятия программы» число «495710» заменить на число «511224,13», число «30272,58» заменить на число «34918,22», число «31175» заменить на число «45075».

1.2. в пункте 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» число «495710» заменить на число «511224,13», число «30272,58» заменить на число «34918,22».

1.3. приложения №№ 3,4,5 изложить в следующей редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пышминские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству  Обоскалова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                                И.А. Чернышев

- Приложение N 3

к программе «Развитие  газификации в Пышминском

городском округе» на 2012-2015 годы

ПЛАН

мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Развитие газификации в Пышминском городском округе»

на 2012-2015 годы

| N строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | местный бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВСЕГО по Программе, | X | 511224,13 | 34918,22 |  | 431230,91 | 45075 | X |
| 2 | в том числе: в 2012 году |  | 170237,83 | 13141,24 |  | 121209,59 | 35887 |  |
| 3 | в 2013 году |  | 69064,5 | 2317,6 |  | 57558,9 | 9188 |  |
| 4 | в 2014 году |  | 125193,1 | 4617,6 |  | 120575,5 |  |  |
| 5 | в 2015 году |  | 146728,7 | 14841,78 |  | 131886,92 |  |  |
| 6 | Капитальные вложения, всего по Программе, | X | 511224,13 | 34918,22 |  | 431230,91 | 45075 | X |
| 7 | в том числе: в 2012 году |  | 170237,83 | 13141,24 |  | 121209,59 | 35887 |  |
| 8 | в 2013 году |  | 69064,5 | 2317,6 |  | 57558,9 | 9188 |  |
| 9 | в 2014 году |  | 125193,1 | 4617,6 |  | 120575,5 |  |  |
| 10 | в 2015 году |  | 146728,7 | 14841,78 |  | 131886,92 |  |  |
| 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Всего по разделу "Капитальные вложения": | X | 511224,13 | 34918,22 |  | 431230,91 | 45075 | X |
| 13 | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Межпоселковые газопроводы (газопроводы высокого давления) | 2012-2015 | 260005 |  |  | 260005 |  |  |
| 15 | Строительство газопровода Пышма-Первомайский-Камышлов II- III-IV пусковые комплексы (III этап – отпайки с установкой блочных газовых котельных в с. Чернышово, с. Тупицыно, с. Четкарино, д. Комарова и п. Первомайский; IV – отпайки в п. Южный и п. Ключевской, а также отпайки с установкой блочных газовых котельных в с. Тимохинское, с. Черемыш и с. Боровлянское) | 2012-2015 | 260005 |  |  | 260005 |  |  |
| 16 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | в 2012 году |  | 74200,1 |  |  | 74200,1 |  |  |
| 18 | в 2013 году |  | 55915 |  |  | 55915 |  |  |
| 19 | в 2014 году |  | 58990,5 |  |  | 58990,5 |  |  |
| 20 | в 2015 году |  | 70899,4 |  |  | 70899,4 |  |  |
| 21 | Внутрипоселковые распределительные сети (газопроводы низкого давления) | 2012-2015 | 226773,03 | 10472,12 |  | 171225,91 | 45075 |  |
| 22 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-1 в р.п. Пышма | 2012-2015 | 2265 | 2265 |  |  |  |  |
| 23 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | в 2012 году |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 25 | в 2013 году |  | 560 | 560 |  |  |  |  |
| 26 | в 2014 году |  | 588 | 588 |  |  |  |  |
| 27 | в 2015 году |  | 617 | 617 |  |  |  |  |
| 28 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-12 в р.п. Пышма | 2012 | 13987 |  |  |  | 13987 |  |
| 29 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | в 2012 году |  | 13987 |  |  |  | 13987 |  |
| 31 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-4 в р.п. Пышма | 2012-2013 | 17188 |  |  |  | 17188 |  |
| 32 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | в 2012 году |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  |
| 34 | в 2013 году |  | 9188 |  |  |  | 9188 |  |
| 35 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | 2014 | 20570 | 411,4 |  | 20158,6 |  |  |
| 36 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | в 2014 году |  | 20570 | 411,4 |  | 20158,6 |  |  |
| 38 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | 2015 | 18434 | 368,68 |  | 18065,32 |  |  |
| 39 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | в 2015 году |  | 18434 | 368,68 |  | 18065,32 |  |  |
| 41 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-2 в р.п. Пышма | 2014 | 18787,4 | 375,7 |  | 18411,7 |  |  |
| 42 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | в 2014 году |  | 18787,4 | 375,7 |  | 18411,7 |  |  |
| 44 | Строительство газопровода низкого давления от ГРП-3 и ГРП-7 в р.п. Пышма Свердловской области | 2012 | 15300,7 | 459,0 |  | 14841,7 |  |  |
| 45 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | в 2012 году |  | 15300,7 | 459,0 |  | 14841,7 |  |  |
| 47 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-5 в р.п. Пышма | 2015 | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 48 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | в 2015 году |  | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 50 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору ул. Гагарина от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | 2013 | 1677,5 | 33,6 |  | 1643,9 |  |  |
| 51 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | в 2013 году |  | 1677,5 | 33,6 |  | 1643,9 |  |  |
| 53 | Газопровод низкого давления в с. Чернышово Пышминского района Свердловской области | 2012 | 9634,17 | 289,0 |  | 9345,17 |  |  |
| 54 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | в 2012 году |  | 9634,17 | 289,0 |  | 9345,17 |  |  |
| 56 | Газопровод низкого давления в с. Тупицыно Пышминского района Свердловской области | 2012 | 10228,4 | 306,9 |  | 9921,5 |  |  |
| 57 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | в 2012 году |  | 10228,4 | 306,9 |  | 9921,5 |  |  |
| 59 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в д. Савина | 2014 | 7045,3 | 140,9 |  | 6904,4 |  |  |
| 60 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | в 2014 году |  | 7045,3 | 140,9 |  | 6904,4 |  |  |
| 62 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в с. Четкарино | 2014-2015 | 23484,3 | 469,8 |  | 23014,5 |  |  |
| 63 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | в 2014 году |  | 11742,2 | 234,9 |  | 11507,3 |  |  |
| 65 | в 2015 году |  | 11742,1 | 234,9 |  | 11507,2 |  |  |
| 66 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в д. Комарова | 2014 | 4696,9 | 93,9 |  | 4603 |  |  |
| 67 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | в 2014 году |  | 4696,9 | 93,9 |  | 4603 |  |  |
| 69 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в пос. Первомайский | 2015 | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 70 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | в 2015 году |  | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 72 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в пос. Южный | 2015 | 7397,6 | 148 |  | 7249,6 |  |  |
| 73 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | в 2015 году |  | 7397,6 | 148 |  | 7249,6 |  |  |
| 75 | Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов в п. Трифоново Пышминского ГО | 2012 | 13300,12 | 399,0 |  | 12901,12 |  |  |
| 76 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | в 2012 году |  | 13300,12 | 399,0 |  | 12901,12 |  |  |
| 78 | Строительство газовых блочных котельных | 2012 | 18118,04 | 4218,04 |  |  | 13900 |  |
| 79 | Строительство газовой блочной котельной в р.п. Пышма, ул. Пионерская, 1в | 2012 | 13900 |  |  |  | 13900 |  |
| 80 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | в 2012 году |  | 13900 |  |  |  | 13900 |  |
| 82 | Строительство подводящих теплосетей к газовой блочной котельной в р.п. Пышма, ул. пионерская, 1в | 2012 | 4089,23 | 4089,23 |  |  |  |  |
| 83 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | в 2012 году |  | 4089,23 | 4089,23 |  |  |  |  |
| 85 | Строительство подводящих сетей водоснабжения к газовой блочной котельной в р.п. Пышма, ул. Пионерская, 1в | 2012 | 128,81 | 128,81 |  |  |  |  |
| 86 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | в 2012 году |  | 128,81 | 128,81 |  |  | 1 |  |
| 88 | ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопроводов низкого давления к жилому сектору | 2012-2014 | 19267,1 | 19267,1 |  |  |  |  |
| 90 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д. Савина | 2012 | 1006,5 | 1006,5 |  |  |  |  |
| 91 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | в 2012 году |  | 1006,5 | 1006,5 |  |  |  |  |
| 93 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д. Комарова | 2012 | 671 | 671 |  |  |  |  |
| 94 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | в 2012 году |  | 671 | 671 |  |  |  |  |
| 96 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Четкарино | 2012 | 2907,6 | 2907,6 |  |  |  |  |
| 97 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | в 2012 году |  | 2907,6 | 2907,6 |  |  |  |  |
| 99 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Первомайский | 2012 | 1585,2 | 1585,2 |  |  |  |  |
| 100 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | в 2012году |  | 1585,2 | 1585,2 |  |  |  |  |
| 102 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Южный | 2014 | 1056,8 | 1056,8 |  |  |  |  |
| 103 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | в 2014 году |  | 1056,8 | 1056,8 |  |  |  |  |
| 105 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Тимохинское | 2015 | 2244 | 2244 |  |  |  |  |
| 106 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | в 2015 году |  | 2244 | 2244 |  |  |  |  |
| 108 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Черемыш | 2015 | 4167 | 4167 |  |  |  |  |
| 109 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | в 2015 году |  | 4167 | 4167 |  |  |  |  |
| 111 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Боровлянское | 2015 | 5129 | 5129 |  |  |  |  |
| 112 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | в 2015 году |  | 5129 | 5129 |  |  |  |  |
| 114 | Доработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | 2013 | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 115 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | в 2013 году |  | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 117 | Доработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | 2013 | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 118 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | в 2013 году |  | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 120 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопроводов низкого давления к частному жилому сектору | 2012-2015 | 5179 | 5179 |  |  |  |  |
| 121 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-2 | 2012 | 266 | 266 |  |  |  |  |
| 122 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | в 2012 году |  | 266 | 266 |  |  |  |  |
| 124 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-3 и ГРПШ-7 | 2012 | 267 | 267 |  |  |  |  |
| 125 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | в 2012 году |  | 267 | 267 |  |  |  |  |
| 127 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-5 | 2012 | 266 | 266 |  |  |  |  |
| 128 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | в 2012 году |  | 266 | 266 |  |  |  |  |
| 130 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в д. Савина | 2013 | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 131 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | в 2013 году |  | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 133 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в д. Комарова | 2013 | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 134 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | в 2013 году |  | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 136 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Четкарино | 2013 | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 137 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | в 2013 году |  | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 139 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в пос. Первомайский | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 140 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 142 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в пос. Южный | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 143 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 145 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 146 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 148 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 149 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 151 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Тимохинское | 2015 | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 152 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | в 2015 году |  | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 154 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Черемыш | 2015 | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 155 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | в 2015 году |  | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 157 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Боровлянское | 2015 | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 158 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | в 2015 году |  | 480 | 480 |  |  |  |  |

- Приложение N 4

к программе «Развитие газификации в Пышминском

городском округе» на 2012-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

| N строки | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей | Сроки строительства |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | ввод | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1 | Строительство газопровода Пышма-Первомайский-Камышлов II- III-IV пусковые комплексы | Пышминский городской округ | Государственная | 260005 | 2012 | 2015 |  | 74200,1 | 55915 | 58990,5 | 70899,4 | Министерство строительства и архитектуры Свердловской области |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  | 260005 |  |  |  | 74200,1 | 55915 | 58990,5 | 70899,4 |  |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-1 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 2265 | 2012 | 2015 |  | 500 | 560 | 588 | 617 | Администрация Пышминского городского округа |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет |  |  | 2265 |  |  |  | 500 | 560 | 588 | 617 |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | р.п. Пышма, улицы Заводская, Комсомольская, Куйбышева | Муниципальная | 20570 | 2014 | 2014 |  |  |  | 20570 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  | 20158,6 |  |  |  |  |  | 20158,6 |  |  |
| 14 | местный бюджет |  |  | 411,4 |  |  |  |  |  | 411,4 |  |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | р.п. Пышма, улицы Строителей, Степная, Ленина, пер. Больничный | Муниципальная | 18434 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 18434 | Администрация Пышминского городского округа |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  | 18065,32 |  |  |  |  |  |  | 18065,32 |  |
| 19 | местный бюджет |  |  | 368,68 |  |  |  |  |  |  | 368,68 |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-2 в р.п. Пышма | р.п. Пышма, улицы Куйбышева, Кузнецова, Сибирская, Машиностроителей | Муниципальная | 18787,4 | 2014 | 2014 |  |  |  | 18787,4 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  | 18411,7 |  |  |  |  |  | 18411,7 |  |  |
| 24 | местный бюджет |  |  | 375,7 |  |  |  |  |  | 375,7 |  |  |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство газопровода низкого давления от ГРП-3 и ГРП-7 в р.п. Пышма Свердловской области | р.п. Пышма, микрорайон ст. Ощепково | Муниципальная | 15300,7 | 2012 | 2012 |  | 15300,7 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | областной бюджет |  |  | 14841,7 |  |  |  | 14841,7 |  |  |  |  |
| 29 | местный бюджет |  |  | 459,0 |  |  |  | 459,0 |  |  |  |  |
| 30 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-5 в р.п. Пышма | р.п. Пышма, улицы Лермонтова, Кирова, Свердловская | Муниципальная | 12329,3 | 2015 | 2015 |  |  |  | 12329,3 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 32 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | областной бюджет |  |  | 12082,7 |  |  |  |  |  | 12082,7 |  |  |
| 34 | местный бюджет |  |  | 246,6 |  |  |  |  |  | 246,6 |  |  |
| 35 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору ул. Гагарина от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | р.п. Пышма, улица Гагарина | Муниципальная | 1677,5 | 2013 | 2013 |  |  | 1677,5 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 37 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | областной бюджет |  |  | 1643,9 |  |  |  |  | 1643,9 |  |  |  |
| 39 | местный бюджет |  |  | 33,6 |  |  |  |  | 33,6 |  |  |  |
| 40 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Газопровод низкого давления в с. Чернышово Пышминского района Свердловской области | с. Чернышово | Муниципальная | 9634,17 | 2012 | 2012 |  | 9634,17 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 42 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | областной бюджет |  |  | 9345,17 |  |  |  | 9345,17 |  |  |  |  |
| 44 | местный бюджет |  |  | 289,0 |  |  |  | 289,0 |  |  |  |  |
| 45 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Газопровод низкого давления в с. Тупицыно Пышминского района Свердловской области | с. Тупицыно | Муниципальная | 10228,4 | 2012 | 2012 |  | 10228,4 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 47 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | областной бюджет |  |  | 9921,5 |  |  |  | 9921,5 |  |  |  |  |
| 49 | местный бюджет |  |  | 306,9 |  |  |  | 306,9 |  |  |  |  |
| 50 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в д. Савина | д. Савина | Муниципальная | 7045,3 | 2014 | 2014 |  |  |  | 7045,3 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 52 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | областной бюджет |  |  | 6904,4 |  |  |  |  |  | 6904,4 |  |  |
| 54 | местный бюджет |  |  | 140,9 |  |  |  |  |  | 140,9 |  |  |
| 55 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в с. Четкарино | с. Четкарино, д. Родина, д. Русакова | Муниципальная | 23484,3 | 2014 | 2015 |  |  |  | 11742,2 | 11742,1 | Администрация Пышминского городского округа |
| 57 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | областной бюджет |  |  | 23014,5 |  |  |  |  |  | 11507,3 | 11507,2 |  |
| 59 | местный бюджет |  |  | 469,8 |  |  |  |  |  | 234,9 | 234,9 |  |
| 60 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в д. Комарова | д. Комарова | Муниципальная | 4696,9 | 2014 | 2014 |  |  |  | 4696,9 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 62 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | областной бюджет |  |  | 4603 |  |  |  |  |  | 4603 |  |  |
| 64 | местный бюджет |  |  | 93,9 |  |  |  |  |  | 93,9 |  |  |
| 65 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в пос. Первомайский | пос. Первомайский | Муниципальная | 12329,3 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 12329,3 | Администрация Пышминского городского округа |
| 67 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | областной бюджет |  |  | 1208,7 |  |  |  |  |  |  | 1208,7 |  |
| 69 | местный бюджет |  |  | 246,6 |  |  |  |  |  |  | 246,6 |  |
| 70 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в пос. Южный | пос. Южный | Муниципальная | 7397,6 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 7397,6 | Администрация Пышминского городского округа |
| 72 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | областной бюджет |  |  | 7249,6 |  |  |  |  |  |  | 7249,6 |  |
| 74 | местный бюджет |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 148 |  |
| 75 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов в п. Трифоново Пышминского ГО | с. Трифоново | Муниципальная | 13300,12 | 2012 | 2012 |  | 13300,12 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 77 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | областной бюджет |  |  | 12901,12 |  |  |  | 12901,12 |  |  |  |  |
| 79 | местный бюджет |  |  | 399,0 |  |  |  | 399,0 |  |  |  |  |
| 80 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Строительство газовой блочной котельной в р.п. Пышма | р.п. Пышма, ул. Пионерская, 1в | ЗАО «Регионгаз-инвест» | 13900 | 2012 | 2012 |  | 13900 |  |  |  |  |
| 82 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | внебюджетные источники |  |  | 13900 |  |  |  | 13900 |  |  |  |  |
| 86 | Строительство подводящих теплосетей к газовой блочной котельной в р.п. Пышма | р.п. Пышма, ул. Пионерская, 1в | Муниципальная | 4089,23 | 2012 | 2012 |  | 4089,23 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 87 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | местный бюджет |  |  | 4089,23 |  |  |  | 4089,23 |  |  |  |  |
| 90 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Строительство подводящих сетей водоснабжения к газовой блочной котельной в р.п. Пышма | р.п. Пышма, ул. Пионерская, 1в | Муниципальная | 128,81 | 2012 | 2012 |  | 128,81 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 92 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | местный бюджет |  |  | 128,81 |  |  |  | 128,81 |  |  |  |  |
| 95 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д. Савина | д. Савина | Муниципальная | 1006,5 | 2012 | 2012 |  | 1006,5 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 97 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | местный бюджет |  |  | 1006,5 |  |  |  | 1006,5 |  |  |  |  |
| 100 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д. Комарова | д. Комарова | Муниципальная | 671 | 2012 | 2012 |  | 671 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 102 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | местный бюджет |  |  | 671 |  |  |  | 671 |  |  |  |  |
| 105 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Четкарино | с. Четкарино | Муниципальная | 2907,6 | 2012 | 2012 |  | 2907,6 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 107 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | местный бюджет |  |  | 2907,6 |  |  |  | 2907,6 |  |  |  |  |
| 110 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Первомайский | п. Первомайский | Муниципальная | 1585,2 | 2012 | 2012 |  | 1585,2 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 112 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | местный бюджет |  |  | 1585,2 |  |  |  | 1585,2 |  |  |  |  |
| 115 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Южный | п. Южный | Муниципальная | 1056,8 | 2014 | 2014 |  |  |  | 1056,8 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 117 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | местный бюджет |  |  | 1056,8 |  |  |  |  |  | 1056,8 |  |  |
| 120 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Тимохинское | с. Тимохинское | Муниципальная | 2244 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 2244 | Администрация Пышминского городского округа |
| 122 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | местный бюджет |  |  | 2244 |  |  |  |  |  |  | 2244 |  |
| 125 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Черемыш | с. Черемыш | Муниципальная | 4167 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 4167 | Администрация Пышминского городского округа |
| 127 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | местный бюджет |  |  | 4167 |  |  |  |  |  |  | 4167 |  |
| 130 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Боровлянское | с. Боровлянское | Муниципальная | 5129 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 5129 | Администрация Пышминского городского округа |
| 132 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | местный бюджет |  |  | 5129 |  |  |  |  |  |  | 5129 |  |
| 135 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Доработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 250 | 2013 | 2013 |  |  | 250 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 137 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 140 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Доработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 250 | 2013 | 2013 |  |  | 250 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 142 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 145 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРП-2 | р.п. Пышма | Муниципальная | 266 | 2012 | 2012 |  | 266 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 147 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | местный бюджет |  |  | 266 |  |  |  | 266 |  |  |  |  |
| 150 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРП-3 и ГРП-7 | р.п. Пышма | Муниципальная | 267 | 2012 | 2012 |  | 267 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 152 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | местный бюджет |  |  | 267 |  |  |  | 267 |  |  |  |  |
| 155 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРП-5 | р.п. Пышма | Муниципальная | 266 | 2012 | 2012 |  | 266 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 157 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | местный бюджет |  |  | 266 |  |  |  | 266 |  |  |  |  |
| 160 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в д. Савина | д. Савина | Муниципальная | 408 | 2013 | 2013 |  |  | 408 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 162 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | местный бюджет |  |  | 408 |  |  |  |  | 408 |  |  |  |
| 165 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в д. Комарова | д. Комарова | Муниципальная | 408 | 2013 | 2013 |  |  | 408 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 167 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | местный бюджет |  |  | 408 |  |  |  |  | 408 |  |  |  |
| 170 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Четкарино | с. Четкарино | Муниципальная | 408 | 2013 | 2013 |  |  | 408 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 172 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | местный бюджет |  |  | 408 |  |  |  |  | 408 |  |  |  |
| 175 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в пос. Первомайский | п. Первомайский | Муниципальная | 429 | 2014 | 2014 |  |  |  | 429 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 177 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | местный бюджет |  |  | 429 |  |  |  |  |  | 429 |  |  |
| 180 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в пос. Южный | п. Южный | Муниципальная | 429 | 2014 | 2014 |  |  |  | 429 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 182 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | местный бюджет |  |  | 429 |  |  |  |  |  | 429 |  |  |
| 185 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 429 | 2014 | 2014 |  |  |  | 429 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 187 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | местный бюджет |  |  | 429 |  |  |  |  |  | 429 |  |  |
| 190 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 429 | 2014 | 2014 |  |  |  | 429 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 192 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | местный бюджет |  |  | 429 |  |  |  |  |  | 429 |  |  |
| 195 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Тимохинское | с. Тимохинское | Муниципальная | 480 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 480 | Администрация Пышминского городского округа |
| 197 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | местный бюджет |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 200 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Черемыш | с. Черемыш | Муниципальная | 480 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 480 | Администрация Пышминского городского округа |
| 202 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | местный бюджет |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 205 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Боровлянское | с. Боровлянское | Муниципальная | 480 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 480 | Администрация Пышминского городского округа |
| 207 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | местный бюджет |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 300 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 5

к программе «Развитие газификации в Пышминском

городском округе» на 2012-2015 годы

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной целевой программы  «Развитие газификации в Пышминском городском округе»

на 2012-2015 годы

Заказчик: администрация Пышминского городского округа

| N строки | Источники финансирования | Всего, тыс. рублей | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего по Программе | 511224,13 | 170237,83 | 69064,5 | 125193,1 | 146728,7 |  |
| 2 | в том числе за счет средств: местного бюджета | 34918,22 | 13141,24 | 2317,6 | 4617,6 | 14841,78 |  |
| 3 | федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |
| 4 | областного бюджета <**> | 431230,91 | 121209,59 | 57558,9 | 120575,5 | 131886,92 |  |
| 5 | внебюджетных источников <**> | 45075 | 35887 | 9188 |  |  |  |
| II. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по Программе | 511224,13 | 170237,83 | 69064,5 | 125193,1 | 146728,7 |  |
| 7 | в том числе за счет средств: местного бюджета | 34918,22 | 13141,24 | 2317,6 | 4617,6 | 14841,78 |  |
| 8 | федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |  |
| 9 | областного бюджета <**> | 431230,91 | 121209,59 | 57558,9 | 120575,5 | 131886,92 |  |
| 10 | внебюджетных источников <**> | 45075 | 35887 | 9188 |  |  |  |

<*> При наличии нескольких заказчиков форма заполняется в целом по целевой программе и по каждому заказчику.

<**> Плановый объем финансирования.