Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2012 г.                                                                                       №  42

р.п. Пышма

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Пышминского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2015 годы

В связи с изменениями объемов софинансирования инвестиционных проектов, входящих в областную целевую программу «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области « на 2012-2016 годы и в муниципальную целевую программу «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Пышминского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2015,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Пышминского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Пышминского городского округа от 17.08.2011 года № 443:

1.1. в пункте 1 раздела 3 «Мероприятия программы» число «66176,3» заменить на число «65402,805», число «2743,8» заменить на число «3266,107».

1.2. в пункте 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» число «68920,1» заменить на число «68668,912», число «66176,3» заменить на число «65402,805», число «2743,8» заменить на число «3266,107».

1.3. в строке 8 приложения № 1 число «68920,1» заменить на число «68668,912», число «66176,3» заменить на число «65402,805», число «2743,8» заменить на число «3266,107».

1.3. приложения №№ 3,4,5 изложить в следующей редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пышминские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству  Обоскалова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                                И.А. Чернышев

- Приложение N 3

к муниципальной целевой программе «Строительство и реконструкция жилых домов на территории

Пышминского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2015 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство и реконструкция жилых домов на территории Пышминского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

на 2012-2015 годы

| N строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | местный бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО по Программе, | X | 68668,912 | 3266,107 |  | 65402,805 |  | X |
|  | в том числе: 2012 год |  | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
|  | 2013 год |  | 16728,6 | 501,858 |  | 16226,742 |  |  |
|  | 2014 год |  | 17565,03 | 526,951 |  | 17038,079 |  |  |
|  | 2015 год |  | 18443,282 | 553,298 |  | 17889,984 |  |  |
|  | Капитальные вложения, всего по Программе, | X | 68668,912 | 3266,107 |  | 65402,805 |  | X |
|  | в том числе: 2012 год |  | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
|  | 2013 год |  | 16728,6 | 501,858 |  | 16226,742 |  |  |
|  | 2014 год |  | 17565,03 | 526,951 |  | 17038,079 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2015 год |  | 18443,282 | 553,298 |  | 17889,984 |  |  |
| 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу "Капитальные вложения": | X | 68668,912 | 3266,107 |  | 65402,805 |  | X |
|  | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 41 | 2012 | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2012 году |  | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
| 2. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 45 | 2013 | 16728,6 | 501,858 |  | 16226,742 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2013 году |  | 16728,6 | 501,858 |  | 16226,742 |  |  |
| 3. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 47 | 2014 | 17565,03 | 526,951 |  | 17038,079 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2014 году |  | 17565,03 | 526,951 |  | 17038,079 |  |  |
| 4. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 49 | 2015 | 18443,282 | 553,298 |  | 17889,984 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2015 году |  | 18443,282 | 553,298 |  | 17889,984 |  |  |

- Приложение N 4

к муниципальной целевой программе «Строительство и реконструкция жилых домов на территории

Пышминского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

| N строки | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей | Сроки строительства |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | ввод | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 41 | р.п. Пышма, ул. Кирова, 41 | Муниципальная | 15932 | 2012 | 2012 |  | 15932 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 14248 |  |  |  | 14248 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 1684 |  |  |  | 1684 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 45 | р.п. Пышма, ул. Кирова, 45 | Муниципальная | 16728,6 | 2013 | 2013 |  |  | 16728,6 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 16226,742 |  |  |  |  | 16226,742 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 501,858 |  |  |  |  | 501,858 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 47 | р.п. Пышма, ул. Кирова, 47 | Муниципальная | 17565,03 | 2014 | 2014 |  |  |  | 17565,03 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 17038,079 |  |  |  |  |  | 17038,079 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 526,951 |  |  |  |  |  | 526,951 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 49 | р.п. Пышма, ул. Кирова, 49 | Муниципальная | 18443,282 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 18443,282 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 17889,984 |  |  |  |  |  |  | 17889,984 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 553,298 |  |  |  |  |  |  | 553,298 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 5

к муниципальной целевой программе «Строительство и реконструкция жилых домов на территории

Пышминского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2015 годы

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство и реконструкция жилых домов на территории Пышминского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

на 2012-2015 годы

Заказчик  администрация Пышминского городского округа

| N строки | Источники финансирования | Всего, тыс. рублей | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 68668,912 | 15932 | 16728,6 | 17565,03 | 18443,282 |
|  | в том числе за счет средств: местного бюджета | 3266,107 | 1684 | 501,858 | 526,951 | 553,298 |
|  | федерального бюджета <*> |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <*> | 65402,805 | 14248 | 16226,742 | 17038,079 | 17889,984 |
|  | внебюджетных источников <*> |  |  |  |  |  |
| II. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 68668,912 | 15932 | 16728,6 | 17565,03 | 18443,282 |
|  | в том числе за счет средств: местного бюджета | 3266,107 | 1684 | 501,858 | 526,951 | 553,298 |
|  | федерального бюджета <*> |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <*> | 65402,805 | 14248 | 16226,742 | 17038,079 | 17889,984 |
|  | внебюджетных источников <*> |  |  |  |  |  |

<*> Плановый объем финансирования