Российская  Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2012 г.                                                                                              № 420

р.п. Пышма

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование жилищного фонда для  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Пышминского городского округа»  на  2012 – 2015 годы

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу  «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Пышминского городского округа»  на  2012 – 2015 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Пышминского городского округа от 17.08.2011г. № 443 «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Пышминского городского округа  в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»  на  2012 – 2015 годы», от 27.01.2012 г. № 42 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Пышминского городского округа  в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»  на  2012 – 2015 годы».

3. Настоящее постановление   опубликовать в газете «Пышминские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Пышминского городского округа  по жилищно-коммунальному хозяйству    Обоскалова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                     И.А. Чернышев

Утверждена

постановлением администрации

Пышминского городского округа

от 06.07.2012 г. №  420

Муниципальная целевая программа

«Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Пышминского городского округа» на 2012-2015 годы  (далее – Программа).

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  Программа

В настоящее время площадь жилищного фонда Пышминского городского округа составляет более 503,0 тыс. квадратных метров.

Состояние жилищного фонда Пышминского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда.

Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики страны, отсутствие у балансодержателей реальных источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собственность значительного количества ведомственного жилья, находящегося в неудовлетворительном состоянии, привело к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2011 года  ветхий  жилищный фонд в Пышминском городском округе насчитывает 228  ветхих жилых домов, общей площадью 7,1 тыс. квадратных метров или 1,44 процента от общей площади жилищного фонда.

Реализация мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений аварийного и ветхого жилищного фонда требует значительных объемов инвестиций и не может быть осуществлена в пределах одного финансового года. Данные обстоятельства подтверждают обоснованность и необходимость осуществления мероприятий по строительству жилых домов для переселения граждан из жилых помещений аварийного и ветхого жилищного фонда программно-целевым методом.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением программных мероприятий, что может привести к созданию не завершенных строительством объектов, невыполнению программных целей. Способами ограничения указанных рисков являются:   осуществление постоянного мониторинга реализации программных мероприятий, своевременная корректировка мероприятий, показателей и индикаторов Программы, перераспределение финансовых ресурсов с учетом приоритетности мероприятий и в зависимости от темпов достижения поставленных целей, распределение функций, полномочий и ответственности исполнителей мероприятий программы.

Паспорт   Программы  приведен в приложении № 1 к Программе.

- Раздел 2. Основные цели и задачи   Программы

1. Целью Программы является повышение комфортности и безопасности проживания населения Пышминского городского округа за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.

2. Задачей Программы, направленной на достижение данной цели, является реализация администрацией Пышминского городского округа первоочередных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа и направленных на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда.

3. Целевым индикаторами и показателями Программы являются:

1) Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности населения Пышминского городского округа.

2) Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме площади жилищного фонда.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 2 к  Программе.

- Раздел 3. Мероприятия Программы

1. Мероприятия Программы, направленные на решение задачи, указанной в пункте 1 раздела 2 настоящей Программы, включают капитальные вложения (строительство   планируемых объектов муниципальной собственности) в объеме финансирования 68 668,912  тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств:

областного бюджета – 65 402,805 тыс. рублей,

местного бюджета – 3 266,107тыс. рублей.

2. План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 3 к  Программе.

3. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в составе Программы приведен в приложении № 4   к Программе.

- Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

1. Общий объем финансирования Программы составляет 68 668,912 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета 65 402,805 тыс. рублей,  местного бюджета 3 266,107 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет). Объемы финансирования Программы по источникам финансирования, годам реализации  приведены в приложении № 5    к Программе.

Общий объем финансирования Программы определен по объектам капитального строительства исходя из сметной стоимости строительства объектов и планируемых расходов на реализацию Программы  в 2012 - 2015 годах.

- Раздел 5. Механизм реализации Программы

1.	Заказчиком  Программы является администрация Пышминского городского округа.

2.	Исполнителем Программы является администрация Пышминского городского округа, которая:

1) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа;

2) обеспечивает реализацию мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

3) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные Программой, в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

3. Ответственным за реализацию плана мероприятий является   заместитель главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству.

4. Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского округа осуществляет оперативный контроль,  в установленные сроки представляет отчетность о ходе и итогах реализации плана мероприятий программы.

В реализации программы принимают непосредственное участие строительные предприятия, заказчики, застройщики.

- Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации Программы на основании достижения целевых индикаторов, приведенных в приложении № 2 к  Программе

Реализация мероприятий Программы к 2015 году позволит:

- улучшить жилищные условия 16 семей за счет строительства   4-х четырех квартирных жилых домов в р.п. Пышма для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе:

2012 год  -  4-х квартирный дом по ул. Кирова, 41 в р.п. Пышма;

2013 год -  4-х квартирный дом по ул. Кирова, 45 в р.п. Пышма;

2014 год - 4-х квартирный дом по ул. Кирова, 47 в р.п. Пышма;

2015 год -  4-х квартирный дом по ул. Кирова, 49 в р.п. Пышма;

- снизить удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме площади жилищного фонда Пышминского городского округа в 2015 году до 1,16%.

- Приложение № 1

к муниципальной целевой программе "Формирование

жилищного фонда для переселения граждан из жилых

помещений, признанных непригодными для проживания

и (или) с высоким уровнем износа на территории

Пышминского городского округа» на  2012 – 2015 годы

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

"Формирование жилищного фонда для  переселения граждан

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

и (или) с высоким уровнем износа на территории Пышминского городского округа»

на  2012 – 2015 годы

| 1. | Наименование муниципальной целевой программы | «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Пышминского городского округа » на 2012 – 2015 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Реквизиты правового акта о разработке муниципальной целевой программы | Постановление администрации Пышминского городского округа от 13.07.2011 г. №381 «О разработке проектов муниципальных целевых программ в 2011 году» |
| 3. | Реквизиты правового акта, утверждающего муниципальную целевую программу | Постановление администрации Пышминского городского округа от 06.07.2012 г. № 420 «Об утверждении муниципальной целевой программы "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2012 – 2015 годы» |
| 4. | Заказчик | администрация Пышминского городского округа |
| 5. | Цели и задачи муниципальной целевой программы | Цели программы: повышение комфортности и безопасности проживания населения Пышминского городского округа за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Задачи программы: реализация администрацией Пышминского городского округа первоочередных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа и направленных на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда. |
| 6. | Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности населения Пышминского городского округа; - удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме площади жилищного фонда |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы | 2012-2015 годы |
| 8. | Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 68 668,912 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета 65 402,805 тыс.руб. - средства местного бюджета 3 266,107 тыс. руб. |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели эффективности | По результатам реализации программы предполагается достижение следующих результатов: - сформировать жилищный фонд для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа не менее 1284,8 кв.м - снизить удельный вес площади жилых помещений признанных непригодными для проживания и(или) с высоким уровнем износа к общем объеме площади жилищного фонда до 1,16 % Показателями эффективности программы является достижение целевых индикаторов |

- Приложение № 2

к муниципальной целевой программе "Формирование

жилищного фонда для переселения граждан из жилых

помещений, признанных непригодными для проживания

и (или) с высоким уровнем износа на территории

Пышминского городского округа» на  2012 – 2015 годы

Целевые показатели и индикаторы

муниципальной целевой программы

"Формирование жилищного фонда для  переселения граждан

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

и (или) с высоким уровнем износа на территории Пышминского городского округа»

на  2012 – 2015 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов), нарастающим итогом |  |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя (индикатора) (на начало реализации Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По итогам первого года реализации Программы, 2012 год | По итогам второго года реализации Программы, 2013 год | По итогам третьего года реализации Программы, 2014 год | По итогам четвертого года реализации Программы,2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности населения Пышминского городского округа | % | 2,47 | 2,4 | 2,33 | 2,25 | 0 |
| 2 | Удельный вес площади жилых помещений признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме площади жилищного фонда | % | 1,37 | 1,3 | 1,23 | 1,16 | 1,44 |

- Приложение N 3

к муниципальной целевой программе «Формирование жилищного фонда

для переселения граждан из жилых помещений, признанных

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

на территории Пышминского городского округа» на 2012-2015 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Пышминского городского округа»

на 2012-2015 годы

| N строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | местный бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО по Программе, | X | 68668,912 | 3266,107 |  | 65402,805 |  | X |
|  | в том числе: 2012 год |  | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
|  | 2013 год |  | 16728,6 | 501,858 |  | 16226,742 |  |  |
|  | 2014 год |  | 17565,03 | 526,951 |  | 17038,079 |  |  |
|  | 2015 год |  | 18443,282 | 553,298 |  | 17889,984 |  |  |
|  | Капитальные вложения, всего по Программе, | X | 68668,912 | 3266,107 |  | 65402,805 |  | X |
|  | в том числе: 2012 год |  | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
|  | 2013 год |  | 16728,6 | 501,858 |  | 16226,742 |  |  |
|  | 2014 год |  | 17565,03 | 526,951 |  | 17038,079 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2015 год |  | 18443,282 | 553,298 |  | 17889,984 |  |  |
| 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу "Капитальные вложения": | X | 68668,912 | 3266,107 |  | 65402,805 |  | X |
|  | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 41 | 2012 | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2012 году |  | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
| 2. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 45 | 2013 | 16728,6 | 501,858 |  | 16226,742 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2013 году |  | 16728,6 | 501,858 |  | 16226,742 |  |  |
| 3. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 47 | 2014 | 17565,03 | 526,951 |  | 17038,079 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2014 году |  | 17565,03 | 526,951 |  | 17038,079 |  |  |
| 4. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 49 | 2015 | 18443,282 | 553,298 |  | 17889,984 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2015 году |  | 18443,282 | 553,298 |  | 17889,984 |  |  |

- Приложение N 4

к муниципальной целевой программе «Формирование жилищного фонда

для переселения граждан из жилых помещений, признанных

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

на территории Пышминского городского округа» на 2012-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

| N строки | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей | Сроки строительства |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | ввод | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 41 | р.п. Пышма, ул. Кирова, 41 | Муниципальная | 15932 | 2012 | 2012 |  | 15932 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 14248 |  |  |  | 14248 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 1684 |  |  |  | 1684 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 45 | р.п. Пышма, ул. Кирова, 45 | Муниципальная | 16728,6 | 2013 | 2013 |  |  | 16728,6 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 16226,742 |  |  |  |  | 16226,742 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 501,858 |  |  |  |  | 501,858 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 47 | р.п. Пышма, ул. Кирова, 47 | Муниципальная | 17565,03 | 2014 | 2014 |  |  |  | 17565,03 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 17038,079 |  |  |  |  |  | 17038,079 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 526,951 |  |  |  |  |  | 526,951 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 49 | р.п. Пышма, ул. Кирова, 49 | Муниципальная | 18443,282 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 18443,282 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 17889,984 |  |  |  |  |  |  | 17889,984 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 553,298 |  |  |  |  |  |  | 553,298 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 5

к муниципальной целевой программе «Формирование жилищного фонда

для переселения граждан из жилых помещений, признанных

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

на территории Пышминского городского округа» на 2012-2015 годы

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Пышминского городского округа»

на 2012-2015 годы

Заказчик  администрация Пышминского городского округа

| N строки | Источники финансирования | Всего, тыс. рублей | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 68668,912 | 15932 | 16728,6 | 17565,03 | 18443,282 |
|  | в том числе за счет средств: местного бюджета | 3266,107 | 1684 | 501,858 | 526,951 | 553,298 |
|  | федерального бюджета <*> |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <*> | 65402,805 | 14248 | 16226,742 | 17038,079 | 17889,984 |
|  | внебюджетных источников <*> |  |  |  |  |  |
| II. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 68668,912 | 15932 | 16728,6 | 17565,03 | 18443,282 |
|  | в том числе за счет средств: местного бюджета | 3266,107 | 1684 | 501,858 | 526,951 | 553,298 |
|  | федерального бюджета <*> |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <*> | 65402,805 | 14248 | 16226,742 | 17038,079 | 17889,984 |
|  | внебюджетных источников <*> |  |  |  |  |  |

<*> Плановый объем финансировани