Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2012г.                                                                                                № 55

р.п. Пышма

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья на территории Пышминского городского округа в 2012 году

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 24 ноября 2011 года № 2042-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2012 году», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Пышминского городского округа в 2012 году,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить состав районной противопаводковой комиссии Пышминского    городского округа (приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2012 году (приложение № 2).

- Назначить ответственными за проведение ежедневных осмотров гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пышминского городского округа, заведующих территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Заведующим территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа:

4.1. перед весенним половодьем 2012 года провести санитарную очистку от твердых и жидких бытовых отходов на подтопляемых территориях;

4.2. в срок до 15 марта 2012 года создать и лично возглавить противопаводковые комиссии на  территориях подведомственных соответствующему территориальному управлению администрации Пышминского городского округа, включив в состав комиссий руководителей муниципальных унитарных предприятий, организаций других форм собственности, фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ», директоров общеобразовательных школ и учреждений культуры района;

4.3. принять меры по очистке канав, водосточных труб и других водоотводных сооружений;

4.4. в срок до 15 февраля 2012 года представить в районную противопаводковую комиссию  списки семей, проживающих в зоне возможных затоплений;

4.5. о состоянии паводковой обстановки на территории подведомственной соответствующему территориальному управлению администрации Пышминского городского округа, ежедневно докладывать в районную противопаводковую комиссиию по телефону 2-15-55 или 2-16-83;

4.6. в срок до 15 марта 2012 года разработать план мероприятий на проведение паводка и представить его заместителю главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-комунальному хозяйству.

4.7. организовать с жителями, проживающими в частном секторе, работу по очистке водопропускных труб и  водосточных канав возле  домов.

- Районной противопаводковой комиссии в срок до 02 апреля 2012 года:

5.1. провести комиссионное предпаводковое обследование гидротехнических сооружений, прудов, опасных мест на реках, возможных зон затопления, составить акты технического состояния;

5.2. разработать план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Пышминского городского округа;

5.3. определить зоны затопления паводковыми водами, оповестить население, проживающее на подтапливаемых территориях, в случае необходимости определить место временного проживания;

5.4. организовать с хозяйствующими субъектами завоз  в населенные пункты, отрезанные водой, продуктов питания, товаров первой необходимости, обеспечить выполнение первичных мероприятий пожарной безопасности;

5.5. обеспечить создание группы спасателей, обеспечить их необходимым инвентарем для возможных ликвидаций ЧС в период прохождения паводка.

- Заведующему управлением р.п. Пышма Фоминых С.С.;

6.1. организовать пост контроля за подъемом воды в реке Пышма и реке Юрмач;

6.2. обеспечить ежедневные двухразовые на 08 и 18 часов замеры уровня подъема воды и сообщение о результатах в районную противопаводковую комиссиию, по телефону 2-15-55 или 2-16-83;

6.3. в срок до 05 апреля 2012 года принять меры по обучению 2-х лодочников для спасения утопающих и перевозки людей из зон переправ и затоплений.

7. Ведущему специалисту по ГО ЧС отдела строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского округа Палтусову А.А.:

7.1. в срок до 09 апреля 2012 года направить акты противопаводкового обследования гидротехнических сооружений в Уральское управление по экологическому, технологическому и атомному надзору и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

7.2. обобщать данные по сбору противопаводковой обстановки в районе и ежедневно докладывать обстановку оперативному дежурному МЧС России по Свердловской области.

8.  Рекомендовать начальнику Пышминского участка Талицкого ДРСУ филиала ФГУП «Свердловскавтодор» Слинкину А.Д.:

  - производить ежедневный осмотр гидротехнического сооружения в пос.   Первомайский Пышминского района;

  - создать резервный запас щебня, ЖБИ и других материалов для возможной ликвидации последствий прорыва тела плотины, разрушения мостов, дорожного полотна и других  сооружений;

  - обеспечить ежедневный осмотр подведомственных дорог и дорожных сооружений;

  - установить дежурство инженерно-технических работников и бригад на время прохождения паводка в местах, представляющих опасность разрушения мостов и дорог;

  - определить порядок прохождения транспорта и его грузоподъемность по дорогам и мостам района на период половодья 2012 года;

  - в случае необходимости организовать переправу людей, товаров первой необходимости через затапливаемую территорию в районе с. Чернышево в направлении д. Кочевка.

9.  Рекомендовать начальнику отделения полиции № 30 Межмуниципального отдела МВД России «Камышловский» подполковнику полиции Косыреву В.А.:

9.1. обеспечить контроль за обследованием дорог, мостов, автобусных маршрутов и железнодорожных переездов на территории Пышминского городского округа;

9.2. совместно с заместителем главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-комунальному хозяйству Обоскаловым А.А. своевременно принять решение по закрытию внутриселенных дорог для большегрузного транспорта, на период весенней распутицы;

9.3. обеспечить контроль за правомерным использованием транспорта на дорогах района в  период паводка;

9.4. разработать план мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и охрану жилых домов и объектов в затопленных зонах, в случае эвакуации населения.

10. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий Пышминского городского округа:

10.1. обеспечить необходимый запас грубых кормов  на период паводка 2012 года;

10.2. обеспечить организацию стоков воды у ферм других сельскохозяйственных объектах без нарушения экологических норм;

10.3. обеспечить своевременное получение разрешений на автотранспорт, занятый для подвоза кормов и отвозки сельскохозяйственной продукции по дорогам района в период паводка.

11. Управлению образования администрации Пышминского городского округа (Сушинских Т.А.) организовать проведение разъяснительной работы с учащимися школ о необходимых мерах предосторожности в период половодья 2012 года.

12. Рекомендовать начальнику Пышминского ЛТУ Камышловского ТУЭС ЕФЭС ОАО «Ростелеком» Усовой О.Б., обеспечить устойчивую связь с каждым населенным пунктом Пышминского городского округа и областным центром.

13. Редактору газеты «Пышминские вести» Кирьянову Е.А. освещать в газете «Пышминские вести» вопросы пропуска весеннего половодья на территории Пышминского городского округа.

14. Директору МУП «Водоканалсервис» Бобровскому Е.В. провести подготовку ГТС, направленных на их техническую укрепленность и своевременный сброс воды в период весеннего половодья 2012 года.

15. Рекомендовать заместителю начальника ГПТУ СО «Отряд противопожарной службы № 12» Лотову Е.Н. в срок до 25 марта 2012 года:

15.1. на период весеннего паводка, на реке Пышме и реке Юрмач организовать оперативную группу, обеспечив ее необходимым инвентарем и плавсредствами для спасения людей из зон возможного затопления;

15.2. провести дополнительный инструктаж личного состава о порядке действий при угрозе чрезвычайных ситуаций, связанной с опасностями половодья;

15.3. определить порядок взаимообмена информацией с дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций, учреждений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

15.4. затребовать от предприятий, организаций района, перечень сил и средств, которые будут привлекаться для предотвращения возможного подтопления и определить порядок их привлечения.

- Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Ярдыванкину Ю.В., решить вопрос по транспортировке больных и обеспечению лекарственными препаратами населения д. Кочевка, д. Духовая.

- Начальнику управления культуры администрации Пышминского городского округа Киселевой Г.Н. организовать показ фильмов на тему: «Реальная угроза затопления», «Пожарная безопасность».

- Руководителям МУП «Водоканалсервис», МУП ЖКХ «Черемышское», МУП ЖКХ «Трифоновское» и иным владельцам водопроводных сетей, обеспечить месячный запас хлоросодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды.

- Рекомендовать начальнику Пышминского РЭС ПО Талицкие электрические сети филиал «Свердловскэнерго» МРСК Урала Самойлову В.В., и. о. начальника РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго» Стафееву И.М., на время проведения паводка создать оперативные группы по восстановлению линий электропередачи.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в срок до 01 апреля 2012 года организовать вывоз снега с территорий подведомственных объектов.

- Директору МУП Пышминского городского округа «Управляющая компания Служба заказчика» Ржанникову В.Б. в срок до 01 марта 2012 года принять меры по очистке крыш домов от льда и снега.

- Директору МУП «Водоканалсервис» Бобровскому Е.В.:

22.1. принять меры по сбросу воды до 50 % объема из водоемов гидротехнических сооружений находящихся в с. Боровлянское и с. Пульниково Пышминского городского округа;

22.2. о состоянии гидротехнических сооружений ежедневно докладывать в районную противопаводковую комиссию;

22.3. при необходимости заключить договор на проведение неотложных работ по пропуску воды через гидротехнические сооружения со специализированной организацией.

- Начальнику финансового отдела администрации Пышминского городского округа Меньшениной С.А. согласно утвержденной сметы, выделить денежные средства в сумме 21,0 тыс. рублей на проведение предпаводковых и послепаводковых работ на территории Пышминского городского округа.

24. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести».

25. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-комунальному хозяйству Обоскалова А.А..

#### Глава Пышминского городского округа                                         И.А. Чернышев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от 01 февраля 2012 года № 55

# СОСТАВ

районной противопаводковой комиссии

Пышминского городского округа

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обоскалов А.А. | Заместитель главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству – председатель комиссии |
| 2 | Лотов Е.Н. | Заместитель начальника ГПТУ СО «Отряд противопожарной службы № 12» - заместитель председателя комиссии (по согласованию) |
| 3 | Палтусов А.А. | Ведущий специалист по ГО и ЧС отдела строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского округа – секретарь комиссии |
| 4 | Бобровский Е.В. | Директор МУП «Водоканалсервис» - член комиссии |
| 5 | Фоминых С.С. | Заведующий Управлением р.п. Пышма – член комиссии |
| 6 | Косырев В.А. | Начальник отделения полиции № 30 Межмуниципального отдела МВД России «Камышловский» – член комиссии (по согласованию) |
| 7 | Рахимова Л.Г. | Начальник финансового управления администрации Пышминского городского округа – член комиссии |
| 8 | Самойлов В.В. | Начальник Пышминского РЭС ПО Талицкие электрические сети филиал «Свердловскэнерго» МРСК Урала – член комиссии (по согласованию) |
| 9 | Ярдыванкин Ю.В. | Главный врач ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» - член комиссии |
| 10 | Слинкин А.Д. | Начальник Пышминского участка Талицкого ДРСУ филиала ФГУП «Свердловскавтодор» – член комиссии (по согласованию) |
| 11 | Кирьянов Е.А. | Главный редактор газеты «Пышминские вести» - член комиссии (по согласованию) |
| 12 | Руднова М.Л. | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Пышминского городского округа – член комиссии |
| 13 | Стафеев И.М. | И.о. начальника Пышминского РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго» |
| 14 | Усова О.Б. | Начальник начальнику Пышминского ЛТУ Камышловского ТУЭС ЕФЭС ОАО «Ростелеком» |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от 01 февраля 2012 года № 55

Закрепление гидротехнических сооружений, находящихся на территориях территориальных управлений администрации Пышминского городского округа, для проведения их ежедневных осмотров заведующими территориальными управлениями

| № п/п | Наименование гидротехнического сооружения | Наименование территориального управления администрации Пышминского городского округа, заведующие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Боровлянское | Четкаринское территориальное управление администрации Пышминского городского округа, Кривоногова Т.А. |
| 2 | Пульниковское | Управление р.п. Пышма, Фоминых С.С. |
| 3 | Печеркинское | Печеркинское территориальное управление, Скакунов Г.П. |
| 4 | Холкинское | Печеркинское территориальное управление, Скакунов Г.П. |
| 5 | Первомайское | Четкаринское территориальное управление администрации Пышминского городского округа, Кривоногова Т.А., начальник Пышминского участка Талицкого ДРСУ филиала ФГУП «Свердловскавтодор» Слинкин А.Д. |

УТВЕРЖДАЮ

Глава Пышминского городского

округа

И.А. Чернышев

«31» января 2012 г.

П Л А Н

основных мероприятий Пышминского городского округа по подготовке

к пропуску весенних паводковых вод

в 2012 году

Приложение № 2

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от__________2012 года №_____

Мероприятия

по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные вопросы |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья на территории Пышминского городского округа в 2012 году» | До 15.02.2012 года | Обоскалов А.А. Палтусов А.А. |
| 1.2. | Подготовка и проведение заседания противопаводковой комиссии: - о предстоящих задачах администрации Пышминского городского округа, предприятий и организаций района по пропуску весеннего паводка на территории Пышминского района; - о готовности территориальных управлений администрации Пышминского городского округа по организации пропуска паводковых вод на подведомственных территориях; - о готовности Пышминского участка Талицкого ДРСУ к пропуску весеннего паводка | До 18.03.2012 года | Обоскалов А.А. Палтусов А.А. Заведующие территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа Слинкин А.Д. (по согласованию) |
| 1.3. | Провести обследование гидротехнических сооружений и копии актов направить в надзорные органы Свердловской области | До 15.03.2012 года | Противопаводковая комиссия |
| 1.4 | Разработать и согласовать с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в соответствии с прогнозами паводкового затопления, комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому и эпидемиологическому обеспечению населения, попавшего в зону стихийных бедствий или временно отселенных из них | До 15.03.2012 года | Противопаводковая комиссия |
| 1.5. | Провести проверку технического состояния водопроводных сетей, обратив особое внимание на защиту водозаборных сооружений, очистных сооружений от загрязнения, затопления, достаточность реагентов, соблюдение технологических режимов подготовки питьевой воды, сточных вод | До 25.03.2012 года | Территориальный отдел УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Камышлове, Камышловском районе и Пышминском районе |
| 2. Противопаводковые мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Создание противопаводковых комиссий в территориальных управлениях администрации Пышминского городского округа | До 10.03.2012 года | Заведующие территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа |
| 2.2. | Создание резерва запаса материалов для устранения аварий на дорожных сооружениях от паводка | До 25.03.2012 года | Слинкин А.Д. |
| 2.3. | Создание сводного отряда автотранспортных средств для устранения возможных аварий и эвакуации людей в места временного размещения | До 25.03.2012 года | руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2.4. | Обеспечить при угрозе затопления систем водоснабжения своевременное выполнение мероприятий по организации подвоза воды населению и в объекты соцкультбыта из согласованных с органами Роспотребнадзора источников | При необходимости | Руководители МУПов, заведующие территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа |
| 2.5. | Создание поста наблюдения за подъемом воды на реке Пышме и реке Юрмач | До 10.04.2012 года | Фоминых С.С. |
| 2.6. | Обеспечение эвакуационных мероприятий при возникновении необходимости отселения населения из зон затопления | При необходимости | Обоскалов А.А. Палтусов А.А. Ярдаванкин Ю.В. Киселева Г.Н. |
| 2.7. | Организация мероприятий по завозу продуктов питания и товаров первой необходимости, медикаментов и обеспечение транспортировки больных на период половодья в д.Кочевка и д.Духовая | До 10.04.2012 года | Зеленюк С.В. Ярдыванкин Ю.В., индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| 2.8. | Обеспечить своевременную передачу информации о санэпидемобстановке в зонах паводкового затопления в Территориальный отдел УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Камышлове, Камышловском районе и Пышминском районе | Своевременно | Палтусов А.А. |
| 2.9. | Ежедневная передача информации о противопаводковой обстановке в районе оперативному дежурному МЧС | Ежедневно | Палтусов А.А. |
| 3. Разъяснительная работа с населением |  |  |  |
| 3.1. | Доведение до населения района информации о паводке через газету «Пышминские вести» | периодически | Палтусов А.А. Лотов Е.Н. (по согласованию) |
| 3.2. | Подготовка к печати памяток, листовок о противопаводковой безопасности и распространить их среди населения | До 15.03.2012 года | Палтусов А.А. заведующие территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа, общественные инспекторы пожарной безопасности |
| 3.3. | Опубликовать статью в газете «Пышминские вести» о предупреждении любителей зимнего лова об опасности нахождения на льду | До 20.03.2012 года | Палтусов А.А. |
| 3.4. | Проведение разъяснения учащимся школ о правилах поведения детей во время проведения весеннего половодья | Февраль-май | Сушинских Т.А. |
| 3.4. | Демонстрация фильмов на тему противопожарной и противопаводковой безопасности | Февраль-май | Киселева Г.Н. |