- Приложение к постановлению администрации

- Пышминского городского округа от 14.05.2012 г. № 282

- Приложение N 3

к программе «Развитие  газификации в Пышминском

городском округе» на 2012-2015 годы

ПЛАН

мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Развитие газификации в Пышминском городском округе»

на 2012-2015 годы

| N строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | местный бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВСЕГО по Программе, | X | 457961,255 | 33490,255 | 4166,8 | 375229,2 | 45075 | X |
| 2 | в том числе: в 2012 году |  | 127821,655 | 6323,055 | 4166,8 | 103431,8 | 13900 |  |
| 3 | в 2013 году |  | 95544,3 | 8454,3 |  | 55915 | 31175 |  |
| 4 | в 2014 году |  | 106300,6 | 4239,8 |  | 102060,8 |  |  |
| 5 | в 2015 году |  | 128294,7 | 14473,1 |  | 113821,6 |  |  |
| 6 | Капитальные вложения, всего по Программе, | X | 457961,255 | 33490,255 | 4166,8 | 375229,2 | 45075 | X |
| 7 | в том числе: в 2012 году |  | 127821,655 | 6323,055 | 4166,8 | 103431,8 | 13900 |  |
| 8 | в 2013 году |  | 95544,3 | 8454,3 |  | 55915 | 31175 |  |
| 9 | в 2014 году |  | 106300,6 | 4239,8 |  | 102060,8 |  |  |
| 10 | в 2015 году |  | 128294,7 | 14473,1 |  | 113821,6 |  |  |
| 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Всего по разделу "Капитальные вложения": | X | 457961,255 | 33490,255 | 4166,8 | 375229,2 | 45075 | X |
| 13 | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Межпоселковые газопроводы (газопроводы высокого давления) | 2012-2015 | 260005 |  |  | 260005 |  |  |
| 15 | Строительство газопровода Пышма-Первомайский-Камышлов II- III-IV пусковые комплексы (III этап – отпайки с установкой блочных газовых котельных в с. Чернышово, с. Тупицыно, с. Четкарино, д. Комарова и п. Первомайский; IV – отпайки в п. Южный и п. Ключевской, а также отпайки с установкой блочных газовых котельных в с. Тимохинское, с. Черемыш и с. Боровлянское) | 2012-2015 | 260005 |  |  | 260005 |  |  |
| 16 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | в 2012 году |  | 74200,1 |  |  | 74200,1 |  |  |
| 18 | в 2013 году |  | 55915 |  |  | 55915 |  |  |
| 19 | в 2014 году |  | 58990,5 |  |  | 58990,5 |  |  |
| 20 | в 2015 году |  | 70899,4 |  |  | 70899,4 |  |  |
| 21 | Внутрипоселковые распределительные сети (газопроводы низкого давления) | 2012-2015 | 155372,2 | 4806,2 | 4166,8 | 115224,2 | 31175 |  |
| 22 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-1 в р.п. Пышма | 2012-2015 | 2265 | 2265 |  |  |  |  |
| 23 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | в 2012 году |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 25 | в 2013 году |  | 560 | 560 |  |  |  |  |
| 26 | в 2014 году |  | 588 | 588 |  |  |  |  |
| 27 | в 2015 году |  | 617 | 617 |  |  |  |  |
| 28 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-12 в р.п. Пышма | 2013 | 13987 |  |  |  | 13987 |  |
| 29 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | в 2013 году |  | 13987 |  |  |  | 13987 |  |
| 31 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-4 в р.п. Пышма | 2013 | 17188 |  |  |  | 17188 |  |
| 32 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | в 2013 году |  | 17188 |  |  |  | 17188 |  |
| 34 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-2 в р.п. Пышма | 2014 | 18787,4 | 375,7 |  | 18411,7 |  |  |
| 35 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | в 2014 году |  | 18787,4 | 375,7 |  | 18411,7 |  |  |
| 37 | Строительство газопровода низкого давления от ГРП-3 и ГРП-7 в р.п. Пышма Свердловской области | 2012 | 8766,4 | 175,3 |  | 8591,1 |  |  |
| 38 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | в 2012 году |  | 8766,4 | 175,3 |  | 8591,1 |  |  |
| 40 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-5 в р.п. Пышма | 2015 | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 41 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | в 2015 году |  | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 43 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору ул. Гагарина от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | 2014 | 1677,5 | 33,6 |  | 1643,9 |  |  |
| 44 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | в 2014 году |  | 1677,5 | 33,6 |  | 1643,9 |  |  |
| 46 | Газопровод низкого давления в с. Чернышово Пышминского района Свердловской области | 2012 | 8225,8 | 164,5 |  | 8061,3 |  |  |
| 47 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | в 2012 году |  | 8225,8 | 164,5 |  | 8061,3 |  |  |
| 49 | Газопровод низкого давления в с. Тупицыно Пышминского района Свердловской области | 2012 | 10228,0 | 307,0 | 4166,8 | 5754,2 |  |  |
| 50 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | в 2012 году |  | 10228,0 | 307,0 | 4166,8 | 57,54,2 |  |  |
| 52 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в д. Савина | 2014 | 7045,3 | 140,9 |  | 6904,4 |  |  |
| 53 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | в 2014 году |  | 7045,3 | 140,9 |  | 6904,4 |  |  |
| 55 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в с. Четкарино | 2014-2015 | 23484,3 | 469,8 |  | 23014,5 |  |  |
| 56 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | в 2014 году |  | 11742,2 | 234,9 |  | 11507,3 |  |  |
| 58 | в 2015 году |  | 11742,1 | 234,9 |  | 11507,2 |  |  |
| 59 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в д. Комарова | 2014 | 4696,9 | 93,9 |  | 4603 |  |  |
| 60 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | в 2014 году |  | 4696,9 | 93,9 |  | 4603 |  |  |
| 62 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в пос. Первомайский | 2015 | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 63 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | в 2015 году |  | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 65 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в пос. Южный | 2015 | 7397,6 | 148 |  | 7249,6 |  |  |
| 66 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | в 2015 году |  | 7397,6 | 148 |  | 7249,6 |  |  |
| 68 | Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов в п. Трифоново Пышминского ГО | 2012 | 6964,4 | 139,3 |  | 6825,1 |  |  |
| 69 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | в 2012 году |  | 6964,4 | 139,3 |  | 6825,1 |  |  |
| 71 | Строительство газовых блочных котельных | 2012 | 18118,04 | 4218,04 |  |  | 13900 |  |
| 72 | Строительство газовой блочной котельной в р.п. Пышма, ул. Пионерская, 1в | 2012 | 13900 |  |  |  | 13900 |  |
| 73 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | в 2012 году |  | 13900 |  |  |  | 13900 |  |
| 75 | Строительство подводящих теплосетей к газовой блочной котельной в р.п. Пышма, ул. пионерская, 1в | 2012 | 4089,23 | 4089,23 |  |  |  |  |
| 76 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | в 2012 году |  | 4089,23 | 4089,23 |  |  |  |  |
| 78 | Строительство подводящих сетей водоснабжения к газовой блочной котельной в р.п. Пышма, ул. Пионерская, 1в | 2012 | 128,81 | 128,81 |  |  |  |  |
| 79 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | в 2012 году |  | 128,81 | 128,81 |  |  |  |  |
| 81 | ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопроводов низкого давления к жилому сектору | 2013-2014 | 19267,1 | 19267,1 |  |  |  |  |
| 83 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д. Савина | 2013 | 1006,5 | 1006,5 |  |  |  |  |
| 84 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | в 2013 году |  | 1006,5 | 1006,5 |  |  |  |  |
| 86 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д. Комарова | 2013 | 671 | 671 |  |  |  |  |
| 87 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | в 2013 году |  | 671 | 671 |  |  |  |  |
| 89 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Четкарино | 2013 | 2907,6 | 2907,6 |  |  |  |  |
| 90 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | в 2013 году |  | 2907,6 | 2907,6 |  |  |  |  |
| 92 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Первомайский | 2013 | 1585,2 | 1585,2 |  |  |  |  |
| 93 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | в 2013году |  | 1585,2 | 1585,2 |  |  |  |  |
| 95 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Южный | 2014 | 1056,8 | 1056,8 |  |  |  |  |
| 96 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | в 2014 году |  | 1056,8 | 1056,8 |  |  |  |  |
| 98 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Тимохинское | 2015 | 2244 | 2244 |  |  |  |  |
| 99 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | в 2015 году |  | 2244 | 2244 |  |  |  |  |
| 101 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Черемыш | 2015 | 4167 | 4167 |  |  |  |  |
| 102 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | в 2015 году |  | 4167 | 4167 |  |  |  |  |
| 104 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Боровлянское | 2015 | 5129 | 5129 |  |  |  |  |
| 105 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | в 2015 году |  | 5129 | 5129 |  |  |  |  |
| 107 | Доработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | 2013 | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 108 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | в 2013 году |  | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 110 | Доработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | 2013 | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 111 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | в 2013 году |  | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 113 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопроводов низкого давления к частному жилому сектору | 2012-2015 | 5198,915 | 5198,915 |  |  |  |  |
| 114 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРП-2 | 2012 | 185,55 | 185,55 |  |  |  |  |
| 115 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | в 2012 году |  | 185,55 | 185,55 |  |  |  |  |
| 117 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Трифоново | 2012 | 82,910 | 82,910 |  |  |  |  |
| 118 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | в 2012 году |  | 82,910 | 92,910 |  |  |  |  |
| 120 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Тупицыно (на достоверность и эффективность) | 2012 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 121 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | в 2012 году |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 123 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРП-3 и ГРП-7 | 2012 | 344,905 | 344,905 |  |  |  |  |
| 124 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | в 2012 году |  | 344,905 | 344,905 |  |  |  |  |
| 126 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРП-5 | 2012 | 185,55 | 185,55 |  |  |  |  |
| 127 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | в 2012 году |  | 185,55 | 185,55 |  |  |  |  |
| 129 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в д. Савина | 2013 | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 130 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | в 2013 году |  | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 132 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в д. Комарова | 2013 | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 133 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | в 2013 году |  | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 135 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Четкарино | 2013 | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 136 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | в 2013 году |  | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 138 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в пос. Первомайский | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 139 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 141 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в пос. Южный | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 142 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 144 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 145 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 147 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 148 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 150 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Тимохинское | 2015 | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 151 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | в 2015 году |  | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 153 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Черемыш | 2015 | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 154 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | в 2015 году |  | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 156 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Боровлянское | 2015 | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 157 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | в 2015 году |  | 480 | 480 |  |  |  |  |