Приложение к постановлению администрации

Пышминского городского округа от 03.08.2012 г. № 527

- Приложение N 3

к муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог

местного значения в Пышминском городском округе» на 2012-2015 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения в Пышминском городском округе» на 2012-2015 годы

| N строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | местный бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВСЕГО по Программе, | X | 206227,386 | 5440,886 |  | 151826,5 |  | X |
| 2 | в том числе: 2012 год |  | 18787,386 | 13947,886 |  | 4839,5 |  |  |
| 3 | 2013 год |  | 73290 | 19443 |  | 53847 |  |  |
| 4 | 2014 год |  | 70350 | 15928 |  | 54422 |  |  |
| 5 | 2015 год |  | 43800 | 5082 |  | 38718 |  |  |
| 6 | Капитальные вложения, всего по Программе, | X | 206227,386 | 54400,886 |  | 151826,5 |  | X |
| 7 | в том числе: 2012 год |  | 18787,386 | 13947,886 |  | 4839,5 |  |  |
| 8 | 2013 год |  | 73290 | 19443 |  | 53847 |  |  |
| 9 | 2014 год |  | 70350 | 15928 |  | 54422 |  |  |
| 10 | 2015 год |  | 43800 | 5082 |  | 38718 |  |  |
| 11 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Всего по разделу "Капитальные вложения": | X | 206227,386 | 54400,886 |  | 151826,5 |  | X |
| 13 | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, пер. Речной (704 м) | 2012 | 3889,941 | 3889,941 |  |  |  |  |
| 15 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | в 2012 году |  | 3889,941 | 3889,941 |  |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Пионерская (ул. 1 Мая – ул. Ленина) (326 м) | 2012 | 894,479 | 894,479 |  |  |  |  |
| 18 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | в 2012 году |  | 894,479 | 894,479 |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, пер. Куйбышевский (ул. 1 Мая – ул. Ленина) (340 м) | 2012 | 1734,409 | 1734,409 |  |  |  |  |
| 21 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | в 2012 году |  | 1734,409 | 1734,409 |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, пер. Школьный (888 м) | 2012 | 4805,51 | 4805,51 |  |  |  |  |
| 24 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | в 2012 году |  | 4805,51 | 4805,51 |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Комарова (355 м) | 2012 | 2659,159 | 173,259 |  | 2485,9 |  |  |
| 27 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | в 2012 году |  | 2659,159 | 173,259 |  | 2485,9 |  |  |
| 29 | Ремонт дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам в р.п. Пышма, ул. Заводская, 13-17, ул. Комсомольская, 7,13 | 2012 | 2716,968 | 363,368 |  | 2353,6 |  |  |
| 30 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | в 2012 году |  | 2716,968 | 363,368 |  | 2353,6 |  |  |
| 32 | Капитальный ремонт автодороги в р.п. Пышма, ул. Тельмана - ул. Куйбышева, (ул. Кирова – ул. Тельмана) (1050 м) | 2013 | 17850 | 893 |  | 16957 |  |  |
| 33 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | в 2013 году |  | 17850 | 893 |  | 16957 |  |  |
| 35 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Ленина (ул. Комарова – а/п к базе ДРСУ) ( 550 м) | 2013 | 4700 | 4700 |  |  |  |  |
| 36 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | в 2013 году |  | 4700 | 4700 |  |  |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Свердловская (700 м) | 2013 | 5600 | 5600 |  |  |  |  |
| 38 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | в 2013 году |  | 5600 | 5600 |  |  |  |  |
| 40 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Кирова (от автотрассы Екатеринбург-Тюмень) (700 м) | 2013 | 5600 | 5600 |  |  |  |  |
| 41 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | в 2013 году |  | 5600 | 5600 |  |  |  |  |
| 43 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Комарова (650 м) | 2013 | 5500 | 110 |  | 5390 |  |  |
| 44 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | в 2013 году |  | 5500 | 110 |  | 5390 |  |  |
| 46 | Капитальный ремонт дороги в с. Тимохинское, ул. Октябрьская (2800 м) | 2013 | 31500 |  |  | 31500 |  |  |
| 47 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | в 2013 году |  | 31500 |  |  | 31500 |  |  |
| 49 | Капитальный ремонт автодороги в р.п. Пышма, ул. Сибирский тракт (1350 м) | 2014 | 14400 | 720 |  | 13680 |  |  |
| 50 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | в 2014 году |  | 14400 | 720 |  | 13680 |  |  |
| 52 | Капитальный ремонт дороги в с. Черемыш, ул. Ленина (4000 м) | 2014 | 33000 |  |  | 33000 |  |  |
| 53 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | в 2014 году |  | 33000 |  |  | 33000 |  |  |
| 55 | Капитальный ремонт дороги в д. Савина, ул. Ленина, д. 23-63 (900 м) | 2014 | 7900 | 158 |  | 7742 |  |  |
| 56 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | в 2014 году |  | 7900 | 158 |  | 7742 |  |  |
| 58 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Победы, 36 до ул. Гоголя (350 м) | 2014 | 4100 | 4100 |  |  |  |  |
| 59 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | в 2014 году |  | 4100 | 4100 |  |  |  |  |
| 61 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, пер. Ленинский (1000 м) | 2014 | 8400 | 8400 |  |  |  |  |
| 62 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | в 2014 году |  | 8400 | 8400 |  |  |  |  |
| 64 | Капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Молодежная (500 м) | 2015 | 4600 | 92 |  | 4508 |  |  |
| 65 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | в 2015 году |  | 4600 | 92 |  | 4508 |  |  |
| 67 | Капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Ленина (700 м) | 2015 | 6500 | 130 |  | 6370 |  |  |
| 68 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | в 2015 году |  | 6500 | 130 |  | 6370 |  |  |
| 70 | Капитальный ремонт дороги в п. Южный, ул. Советская (800 м) | 2015 | 8000 | 160 |  | 7840 |  |  |
| 71 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | в 2015 году |  | 8000 | 160 |  | 7840 |  |  |
| 73 | Строительство дороги д. Заречная – с. Юрмытское со строительством моста через р. Юрмыч (500 м) | 2015 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |
| 74 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | в 2015 году |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |
| 76 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Победы-ул. Чапаева-ул. Мелиораторов (200 м) | 2015 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| 77 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | в 2015 году |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на капитальный ремонт автодорог в р.п. Пышма, ул. Тельмана - ул. Куйбышева | 2012 | 980 | 980 |  |  |  |  |
| 82 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | в 2012 году |  | 980 | 980 |  |  |  |  |
| 84 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на капитальный ремонт автодороги в р.п. Пышма, ул. Сибирский тракт | 2012 | 690 | 690 |  |  |  |  |
| 85 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | в 2012 году |  | 690 | 690 |  |  |  |  |
| 87 | Проведение экспертизы сметной документации на капитальный ремонт автодорог ул. Куйбышева, Тельмана, Сибирский тракт | 2012 | 400 | 400 |  |  |  |  |
| 88 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | в 2012 году |  | 400 | 400 |  |  |  |  |
| 90 | Проведение экспертизы сметной документации на комплексное благоустройство дворовой территории в р.п. Пышма, ул. Комсомольская, 17,19 | 2012 | 10,082 | 10,082 |  |  |  |  |
| 91 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | в 2012 году |  | 10,082 | 10,082 |  |  |  |  |
| 93 | Проведение экспертизы сметной документации на ремонт дороги по ул. Комарова в р.п. Пышма и проездов к многоквартирным домам по ул. Заводская, 11а,13,13а,15,17 и ул. Комсомольская, 7,13 | 2012 | 6,838 | 6,838 |  |  |  |  |
| 94 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | в 2012 году |  | 6,838 | 6,838 |  |  |  |  |
| 96 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в с. Черемыш, ул. Ленина | 2013 | 840 | 840 |  |  |  |  |
| 97 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | в 2013 году |  | 840 | 840 |  |  |  |  |
| 99 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в д. Савина, ул. Ленина | 2013 | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 100 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | в 2013 году |  | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 102 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги д. Заречная – с. Юрмытское со строительством моста через р. Юрмыч | 2013 | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 103 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | в 2013 году |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 105 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Молодежная | 2014 | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 106 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | в 2014 году |  | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 108 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Ленина | 2014 | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 109 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | в 2014 году |  | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 111 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в п. Южный, ул. Советская | 2014 | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 112 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | в 2014 году |  | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 114 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Островского | 2015 | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 115 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | в 2015 году |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 117 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Октябрьская | 2015 | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 118 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | в 2015 году |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 120 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Западная | 2015 | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 121 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | в 2015 году |  | 900 | 900 |  |  |  |  |