Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2011                                                                                                           № 309

р.п. Пышма

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Пышминском городском округе на 2008 -2011 г.г.»

В целях выполнения Программы социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2009-2013 годы

п о с т а н о в л я ю:

1. Раздел 3 «План мероприятий по реализации программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пышминские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и газификации Обоскалова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                                   И.А. Чернышев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации Пышминского городского |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | округа от __________ 2011 г. № _____ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел 3. |  |  |
| План мероприятий по реализации программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в Пышминском городском округе на 2008-2011 г.г." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Требуемые капитальн. вложения на реализацию работ по сотоянию на 1.1.2008 тыс.руб. | в том числе по годам: (по состоянию на 01.01.2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение | Результат от выполнения мероприятий |  |
|  |  | 2008г. |  |  | 2009г. |  |  | 2010г. |  |  | 2011г. |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Модернизация системы теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газовой блочной котельной ул. С.Лазо (взамен двух угольных котельных: ЛПХ и НГЧ-5) | 5100 |  |  |  |  |  | 5100 |  |  |  |  |  |  | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа ЗАО "Регионгаз-инвест" | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения. |  |
| Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. С.Лазо | 1637,065 |  |  |  | 1637,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газовой блочной котельной ул. Пионерская (взамен двух угольных котельных: ЦК, пер. Речной) | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. Пионерская | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной ЦРБ | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| Южная зона района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Чернышово (взамен угольной котельной) | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5400 | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ |  |  |
| Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Чернышово | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Тупицыно (взамен угольной котельной) | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |
| Строительство подводящих тепло-,водо-,электросетей к газовой котельной с. Тупицыно | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения. |  |
| Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Родино (взамен угольной котельной) | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |
| Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Родино | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в с. Черемыш | 399 |  |  |  |  |  |  | 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого модернизация котельных | 51036,065 |  |  |  | 1637,065 |  | 5100 | 399 |  |  | 2500 |  | 41400 |  |  |  |
| Капитальный ремонт и реконструкция теплосетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Пышма | 1454,917 | 400 |  |  | 650 |  |  | 404,917 |  |  |  |  |  | Отдел ЖКХ администрации ПГО. Подрядные организации |  |  |
| с. Чернышево | 37,363 |  |  |  |  |  |  | 37,363 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Боровлянка, разработка проекта, ремонт | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Четкарино | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Родина | 128,801 |  |  |  |  |  |  | 128,801 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Черемыш | 863,374 |  |  |  | 606 |  |  | 257,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Трифоново | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пульниково | 116,118 |  |  |  | 49,642 |  |  | 66,476 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по теплосетям: | 3650,573 | 1450 |  |  | 1305,642 |  |  | 894,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Пышма, ул. Куйбышева, 175-177 | 388,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,235 |  |  |  |  |  |
| р.п. Пышма, ул. Строителей, 5-11 | 364,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,335 |  |  |  |  |  |
| р.п. Пышма, ул. Бабкина | 173,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,821 |  |  |  |  |  |
| с. Черемыш, ул. Кирова | 73,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,609 |  |  |  |  |  |
| с. Боровлянское, колодец № 3 - детский сад | 109,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,694 |  |  |  |  |  |
| с. Боровлянское, колодец № 3 - дом культуры | 118,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,952 |  |  |  |  |  |
| д. Комарова, ул. Советская, 4 | 65,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,46 |  |  |  |  |  |
| д. Родина, котельная - ул. Строителей | 134,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,808 |  |  |  |  |  |
| с. Черемыш, ул. Комарова | 532,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,187 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Итого: | 1961,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1961,101 |  |  |  |  |  |
| Итого по 1-ому разделу: | 56647,739 | 1450 |  |  | 2942,707 |  | 5100 | 1293,931 |  |  | 4461,101 |  | 41400 |  |  |  |
| 2. Модернизация системы водоснабжения, наружных сетей канализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка расчетной схемы модернизации системы водоснабжения в р.п. Пышма (в связи со строительством системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод) | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей в р.п. Пышма на основании расчетной схемы (замена стальных труб на полиэтиленовые): | 363,493 |  |  |  | 363,493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение водоснабжения населения. |  |
| Кап. ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Боровлянское | 490 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Комарова | 105,969 |  |  |  |  |  |  | 105,969 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Трифоново | 33,286 |  |  |  | 33,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чернышево | 175,509 |  |  |  | 86,714 |  |  | 88,795 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по кап. ремонту водопровода: | 1328,257 |  |  |  | 1133,493 |  |  | 194,764 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство и реконструкция водопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа Подрядные организации | Экономия воды. Улучшение водоснабжения населения. Улучшение качества воды. |  |
| р.п. Пышма | 1326,446 | 195 |  |  | 336,588 |  |  | 794,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина - ул. Сушинских (разработка проекта) в р.п. Пышма | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Катарач | 191 | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого новое строительство водопроводов | 1817,446 | 686 |  |  | 336,588 |  |  | 794,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Пышма, ул. Строителей, переход через дорогу, 2 участка | 189,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,316 |  |  |  |  |  |
| р.п. Пышма, ул. Ленина - ул. Сушинских (скважина) | 549,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,628 |  |  |  |  |  |
| р.п. Пышма, ул. Сушинских, 1 - ул. Л.Чайкиной - пер. Речной | 205,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,056 |  |  |  |  |  |
| с. Боровлянское, ул. Луговая, 10 - ул. Ленина, 68 | 174,349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,349 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1118,349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1118,349 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружных сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ЖКХ Подрядные организации | Улучшение экологической обстановки сел |  |
| с. Печеркино | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Итого на ремонт сетей канализации | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и капитальный ремонт водонапорных башен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта реконструкции центральной водонапорной башни в р.п. Пышма | 230 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт насосной станции ЦВБ в р.п. Пышма | 98,825 |  |  |  |  |  |  | 98,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водонапорной башни "Борок" в р.п. Пышма | 99,6 |  |  |  |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пульниково | 730 |  |  |  | 219,039 |  |  | 510,961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Трифоново | 370 |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого реконструкция водонапорных башен | 1528,425 | 230 |  |  | 219,039 |  |  | 1079,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чернышово | 538,813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,813 |  |  |  |  |  |
| д. Русакова | 467,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,737 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1006,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1006,55 |  |  |  |  |  |
| Итого по 2-ому разделу: | 6849,027 | 916 |  |  | 1739,12 |  |  | 2069,008 |  |  | 2124,899 |  |  |  |  |  |
| 3. Реконструкция очистных сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка рабочего проекта реконструкции очистных сооружений р.п. Пышма | 1216,8 |  |  |  | 430,8 |  |  | 286 |  |  | 500 |  |  | Отдел ЖКХ Подрядные организации | Повышение эффективности и качества очистки сточных вод |  |
| Итого по 3-му разделу: | 1216,8 |  |  |  | 430,8 |  |  | 286 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по энергосбережению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Боровлянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на реконструкцию котельной, реконструкция здания котельной | 320 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Черемыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена стальных котлов, котла "Энергия" на новые котлы | 950 |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тимохино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котлов "Энергия" на новые котлы | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |
| с. Печеркино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена стальных котлов | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| Итого: | 2520 | 320 |  |  |  |  | 950 |  |  | 650 |  |  | 600 |  |  |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Разработка программы энергосбережения в бюджетных организациях, муниципальных предприятиях и учреждениях | 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные предприятия и учреждения |  |  |
| Составление и согласование энергетических паспортов бюджетных организаций, технических паспортов котельных | 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные предприятия и учреждения |  |  |
| Проведение энергетических обследований (энергоаудита) предприятиий, котельных и тепловых сетей | 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные предприятия и учреждения |  |  |
| Организация повышения квалификации специалистов бюджетных организаций, муниципальных предприятий и учреждений с получением сертификата по энергосбережению | 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение существующих лимитов на электрическую и тепловую энергию и контроль за расходованием энергоресурсов | 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребляемых теплоэнергии и воды в учреждениях | 200 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Установка двухтарифных счетчиков в учреждениях | 80 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | Предприятия и учреждения |  |  |
| Внедрение современных технологий стабилизационной подготовки подпиточной воды в системах теплоснабжения с применением антинакипина СК-110 | 40 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | Муниципальные предприятия и учреждения |  |  |
| Итого: | 320 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |
| Итого по 4-ому разделу: | 2840 | 320 |  | 80 |  |  | 1030 |  |  | 730 |  |  | 680 |  |  |  |
| 5. Капитальный ремонт автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дороги ул. Строителей в р.п. Пышма | 11361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11361 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дороги ул.Торговая в р.п. Пышма (проектные работы и строительство) | 6894,542 | 431 |  |  |  |  |  | 6463,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская в р.п. Пышма | 7963,644 | 4569 |  |  | 3394,644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Гоголя в р.п. Пышма | 1931,971 |  |  |  |  |  |  | 401,971 |  |  | 1530 |  |  |  |  |  |
| ул. Победы в р.п. Пышма | 1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1830 |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова в р.п. Пышма | 2005,843 |  |  |  | 1378,356 |  |  | 627,487 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Куйбышевский в р.п. Пышма | 2598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2598 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| ул. Куйбышева в р.п. Пышма | 2140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2140 |  |  |  |  |  |
| Итого по 5-му разделу: | 36725 | 5000 |  |  | 4773 |  |  | 7493 |  |  | 19459 |  |  |  |  |  |
|  | 6. Строительство системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | 34979,23 | 1185,23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 2500 | 6500 |  |  |  |  |
| Итого по 6-му разделу: | 34979,23 | 1185,23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 2500 | 6500 |  |  |  |  |
| Итого по программе: | 139257,796 | 8871,23 | 10000 | 80 | 9885,627 |  | 6130 | 15176,939 | 10759 | 730 | 29045 | 6500 | 42080 |  |  |  |