Российская федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2011                                                                                        №391

р.п. Пышма

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Чистая вода» на территории Пышминского городского округа»

на 2012 – 2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пышминского городского округа, постановлением администрации Пышминского городского округа  от 23.06.2011 г. №335 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ в Пышминском городском округе», постановлением администрации Пышминского городского округа от 13.07.2011 г. №381 «О разработке проектов муниципальных целевых программ в 2011 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу  «Чистая вода» на территории Пышминского городского округа»  на  2012 – 2017 (прилагается).

2. Настоящее постановление   опубликовать в газете «Пышминские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Пышминского городского округа по ЖКХ, строительству и газификации     Обоскалова А.А.

И.о. главы Пышминского городского округа                                 М.А. Хвостов

Утверждена

постановлением администрации

Пышминского городского округа

от 19.07.2011 г. №391

от 19.07.2011 г. №391

Муниципальная целевая программа

## «Чистая вода» на территории Пышминского городского округа»

## на 2012-2017 годы (далее – Программа)

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Площадь территории Пышминского городского округа составляет 1899 кв. км. В состав Пышминского городского округа входят р.п. Пышма и 44 сельских населенных пункта, где проживают 20,555 тыс. человек. Водную  систему  района  составляет  река  Пышма  с  ее  притоками.  Правыми  притоками Пышмы  являются  небольшие  речки  -Черная, Дерней, Речелга.  Левыми  притоками  - Аксариха,    Юрмыч,  Скакунка.   Значительные  озерные  водоемы  в  районе  отсутствуют.   Наиболее  крупными  являются  Большое  и  Малое  Маслянские  и  озеро  Дерней.  Искусственные  водоемы  в  районе  занимают  площадь  115 га.

Озера   в  районе  относятся  к  водораздельному  типу,  имеют  круглую  форму.  Глубина  их  колеблется  от  1  до 3 метров,  берега  низкие,  заболоченные.  Зарастая  с  берегов,  озера  постепенно  превращаются  в  травянистые  низинные,  а  затем  моховые  болота.   Грунтовые  воды  залегают   на  различной  глубине  от 0,5  до 10 метров.

Большой  ущерб  реке  Пышме  и  ее  притокам  наносят  сточные  воды  промышленных  предприятий, расположенных  выше  по  течению. Вода  большинства  из  них  стала  непригодной  для  питья.  Значительно  сократились  запасы  рыбы  и  водная  растительность.

Административный  центр – р.п. Пышма (численность населения - 9790  тыс. человек). Современное хозяйственно-питьевое водоснабжение р. п. Пышма осуществляется за счет подземных вод нижнеэоценового горизонта, отличающегося сложными гидрохимическими условиями. Система водоснабжения действует с 1961 года и осуществляется из 11 одиночных скважин. Вода из скважин  подается в 6 водонапорных башен и разводящую сеть поселка, не подвергаясь водоподготовке. Проводится только периодическое обеззараживание воды хлорной известью. Запасы подземных вод не утверждены. Объем водопотребления 1224 куб. метров в сутки.

В настоящее время сложившая система одиночных скважин из-за неудовлетворительного качества подземных вод и невозможности организации зон санитарной охраны рассматривается ФГУ «ЦСЭН в Свердловской области» как  временная.

Питьевое водоснабжение р.п. Пышма ориентировано на освоение нового источника водоснабжения Усть-Юрмачского месторождения подземных вод в составе Аксарихинского   и Кипрушкинского  водозаборных участков. Общая величина оцененных эксплуатационных ресурсов   составляет 1020 м3/сут.

Объем  потребления  воды  населением в Пышминском городском округе составляет   более  657,1  тыс. кбм.  в год.

Общая  протяженность  водопроводной  сети  в целом по Пышминскому городскому округу составляет: 141,5 км, в том числе  129,3   км – муниципальные, из них более 30 % находятся в ветхом и аварийном состоянии, уровень износа   остальных систем водоснабжения и водоотведения  жилищно-коммунального хозяйства Пышминского городского округа  остается высоким (от 70 до 90%), износ водонапорных башен составляет 100%.

Эти сети обслуживают:

Муниципальные:

- МУП «Водоканалсервис» - в р.п. Пышма, протяженность сетей – 57,101 км,  количество скважин – 11 шт., водонапорных башен – 6 шт.

- МУП ЖКХ «Черемышское»  на территориях, подведомственных Боровлянскому, Первомайскому, Четкаринскому территориальным управлениям администрации Пышминского городского округа, протяженность обслуживаемых водопроводных сетей - 46,3 км,   количество скважин – 12 шт (из них 2 резервные), водонапорных башен -8 шт.

- МУП ЖКХ «Трифоновское» - обеспечивает водоснабжение в с. Трифоново, с. Чернышово, с. Печеркино, с. Пульниково, с.Тимохинское, с. Юрмытское, д. Юдино, протяженность сетей – 26 км, количество скважин – 11 шт., водонапорных башен - 8 шт.

- часть водопроводных сетей ведомственные:

- колхза им. Кирова в с. Черемыш, протяженность сетей 5,3 км;

- колхоз им. Калинина в д. Холкино, д. Талица, протяженность сетей 5,6 км;

- ОПХ «Пышминское», протяженность сетей 3,5 км. Крайне изношены сети в   с. Чупино, д.Пылаева;

- ОПХ «Трифоновское» - с. Катарач -1,3 км.

Глубина водозаборных скважин чаще всего изменяется от 30 до 70 метров. Скважины оборудованы электропогружными насосами. Приборами измерений динамических уровней воды и определения количества отбираемой воды скважины в своем большинстве не оборудованы. Учет и отчетность о величине водоотбора определяется, исходя из продолжительности работы насоса и их характеристик, или из норм водопотребления для различных объектов. Основные магистральные водоводы выполнены из металлических труб, которые подвергаются коррозии.  Следствием значительного износа водопроводных сетей является большое количество аварий, в том числе аварий с полным прекращением подачи воды населению. При этом создаются условия для всасывания грязи в сети, из-за чего качество воды резко ухудшается и может привести к вспышке инфекционных заболеваний. Частые прекращения подачи воды, также, приводят к разрыву труб при гидроударах, что, в свою очередь, увеличивает расходы средств на обслуживание и ремонт.

В настоящее время  отсутствуют проекты зон санитарной охраны практически на всех скважинах, водоподготовки нет ни на одной скважине. По химическому анализу вода не соответствует по одному показателю (превышение содержания кремния).

Водой стандартного качества обеспечено  менее половины населения Пышминского городского округа. На территории Пышминского района имеется 25 водопроводов, питающихся  из 27 артезианских скважин,  и 81 колодец общего пользования, качество воды  в которых не всегда соответствует стандартам.

По результатам проведенных поисково-оценочных работ в с. Чупино, д. Пылаева, д. Катарач необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство водонапорных башен и распределительных водопроводов в данных населенных пунктах.

Одной из приоритетных целей Пышминского городского округа   как в р.п. Пышма, так и в сельских населенных пунктах городского округа является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения.

Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения санитарно-защитными зонами в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых водопроводов и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения. Необходимо закончить строительство системы водоснабжения от Аксаринского месторождения подземных вод в р.п. Пышма.

Канализационное хозяйство в р.п. Пышма  представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод. Сточные воды жилых районов и промышленных предприятий, расположенных в  черте р.п. Пышма по ул. Заводская, ул. Куйбышева, пер. Комарова, ул. Строителей, пер. Больничный, ул. Пионерская,  частично ул. Ленина через дворовые, внутриквартальные, уличные сети канализации, канализационные насосные станции транспортируются на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Канализирование части жилой застройки  поселка  осуществляется  в выгреба с последующим вывозом спецавтотранспортом на поселковые очистные сооружения хозбытовой канализации. Необходимо построить дополнительно КНС и часть коллектора по ул. Тюменская и 1 микрорайона р. п. Пышма. Требуют ремонта часть выгребов муниципального жилищного фонда.

Очистные  сооружения в р.п. Пышма с годовым объемом  переработки – 700  тыс. кбм.  работают  с  перегрузкой - фактически через очистные сооружения проходит 1400 м3 в сутки. Требуется  проведение реконструкции очистных сооружений – строительство 2 очереди, станции биологической очистки, производительностью более 1500 тыс. куб. в год.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:

задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития, как на областном уровне, так и в Пышминском городском округе, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением программных мероприятий, что может привести к созданию не завершенных строительством объектов, невыполнению программных целей. Способами ограничения указанных рисков являются:   осуществление постоянного мониторинга реализации программных мероприятий, своевременная корректировка мероприятий, показателей и индикаторов Программы, перераспределение финансовых ресурсов с учетом приоритетности мероприятий и в зависимости от темпов достижения поставленных целей, распределение функций, полномочий и ответственности исполнителей мероприятий программы.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

1. Целями Программы являются:

- обеспечение населения Пышминского городского округа питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, снижение загрязнения природных водных объектов сточными водами от населенных пунктов Пышминского городского округа.

Задачами Программы, направленной на достижение  данной цели, являются:

1) осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

2) приведение качества потребляемой питьевой воды в соответствие с требованиями нормативов по микробиологическим показателям и содержанию вредных химических веществ, встречающихся в природных водах, а также поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения;

3) повышение энергоэффективности систем   водоснабжения;

4) обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;

5)  снижение объема недоочищенных сточных вод сбрасываемых в природную среду.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

1) рост показателя обеспечения населения питьевой водой стандартного качества;

2) снижение объема сброса недостаточно очищенных сточных вод в природную среду;

3) обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;

## Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении №2 к Программе

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  Программы

1. Мероприятия Программы, направленные на решение задач  настоящей Программы, включают капитальные вложения: на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в объеме  финансирования 188 707,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 173327,2 тыс. рублей;

местного бюджета   -   14188,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1191,6 тыс. рублей.

2. План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении №3    к  Программе.

3. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в составе Программы приведен в приложении № 4  к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

Выполнение муниципальной Программы осуществляется с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года.

## 1. Общий объем финансирования Программы составляет 188 707,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств местного бюджета 14188,4 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет). Объемы финансирования Программы по источникам финансирования, годам реализации, направлениям приведены в приложении № 5 к Программе.

Общий объем финансирования программы определен по объектам капитального строительства исходя из сметной стоимости строительства объектов и планируемых расходов на реализацию Программы.

Раздел 5. Механизм реализации целевой Программы

- Заказчиком  Программы является администрация Пышминского городского округа.

- Заказчик Программы – администрация Пышминского городского округа:

- заключает соглашения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- определяет заказчиков объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- размещает заказы в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- заключает в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на выполнение подрядных работ по объектам капитального строительства муниципальной собственности;

3. Ответственным за реализацию плана мероприятий является   заместитель главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и газификации.

4. Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа осуществляет оперативный контроль,  в установленные сроки представляет отчетность о ходе и итогах реализации плана мероприятий программ.

В реализации программы принимают непосредственное участие строительные предприятия, заказчики, застройщики.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации  Программы.

Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации Программы на основании достижения целевых индикаторов, приведенных в приложении № 2 к  Программе

В Программе предполагается достичь следующих результатов:

увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;

увеличить долю сточных вод, соответствующих нормативам.

сократить потерю воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) развитие и модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленные на снижение аварийности, снижение потерь воды в процессе подъема и транспортировки ресурса, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории Пышминского городского округа;

2) снижение дефицита мощности источников питьевого водоснабжения на территории Пышминского городского округа;

3) снижение риска вторичного загрязнения воды при транспортировке, повышение надежности и улучшение гидравлического режима работы водоводов и распределительных сетей водоснабжения;

4) повышение качества жизни населения и снижение заболеваемости, обусловленной риском, связанным с потреблением недоброкачественной воды;

5) снижение риска чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения;

6) снижение экологической опасности, недопущение загрязнения водоисточников и заражения почвы;

Реализация мероприятий Программы к 2017 году позволит:

1) реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, направленные на снижение аварийности

2) разработать проекты зон санитарной охраны  скважин – 24 шт.;

3)  ввести  в эксплуатацию 1 и 2  пусковых комплексов системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма, мощностью 1020 куб.м/сутки;

4) провести реконструкцию очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в р.п. Пышма  мощностью  2000 куб. м/сутки;

5)  обустроить 25   источников нецетрализованного водоснабжения;

6) снизить экологическую опасность, в части недопущения загрязнения водоисточников и заражения почвы;