- Приложение № 1

к программе "Развитие газификации в

Пышминском городском округе»

на 2012-2015 годы

Паспорт

Муниципальной целевой программы

## «Развитие газификации в Пышминском городском округе»

## на 2012-2015 годы

| 1. | Наименование муниципальной целевой программы | «Развитие газификации в Пышминском городском округе» на 2012-2015 годы. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Реквизиты правового акта о разработке муниципальной целевой программы | Постановление администрации Пышминского городского округа от 13.07.2011 г. №381 «О разработке проектов муниципальных целевых программ в 2011 году» |
| 3. | Реквизиты правового акта, утверждающего муниципальную целевую программу | Постановление администрации Пышминского городского округа от 19.07.2011 г.№390 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие газификации в Пышминском городском округе» на 2012-2015 годы» |
| 4. | Заказчик | администрация Пышминского городского округа |
| 5. | Цели и задачи муниципальной целевой программы | Целью Программы является социально-экономическое развитие территорий городского округа путем развития сети межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей в населенных пунктах городского округа. Гарантированное обеспечение жителей услугами газоснабжения в необходимых количествах для бытовых нужд, отопления и нужд сельхозпроизводителей, а также безопасности газоиспользования. Основной задачей по газификации р.п. Пышма и сельских населенных пунктов является создание комфортных условий для проживания и возможностей развития сельскохозяйственного производства: - организация и осуществление проектов, направленных на развитие газификации городского округа: строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей, строительство газовых блочных котельных; |
|  |  | - обеспечение населения Пышминского городского округа природным газом на бытовые нужды и отопление; - организация разработки проектно- сметной документации; - определение источников финансирования проектирования и строительно-монтажных работ по газификации, а также обеспечения эффективного использования финансовых средств. |
| 6. | Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - увеличение протяженности газовых сетей на территории Пышминского городского округа на 95,28 км. - увеличение уровня газификации населенных Пышминского городского округа до 20%; |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы | 2012-2015 годы |
| 8. | Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 500 471 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета 438 928,12 тыс.руб.; - средства местного бюджета 30 367,88 тыс. руб.; - внебюджетные источники 31 175 тыс. руб. |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели эффективности | - строительство газопроводов высокого давления – 28 км; - строительство газовых блочных котельных - 9 шт., с. Чернышево, с. Тупицино, с. Четкарино, д. Комарова, д. Родина, с. Тимохинское,с. Черемыш, с. Боровлянское, п. Первомайский; - строительство газопроводов низкого давления – 95,28 км; - предоставление возможности подключения 2645 домовладений к газовым сетям, а также газификации 1048 квартир в многоквартирных домах |