- Приложение N 3

к муниципальной целевой программе «Строительство и реконструкция жилых домов на территории

Пышминского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2015 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство и реконструкция жилых домов на территории Пышминского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

на 2012-2015 годы

| N строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | местный бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО по Программе, | X | 68920,1 | 2743,8 |  | 66176,3 |  | X |
|  | в том числе: 2012 год |  | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
|  | 2013 год |  | 16808,3 | 336,2 |  | 16472,1 |  |  |
|  | 2014 год |  | 17648,7 | 353 |  | 17648,7 |  |  |
|  | 2015 год |  | 18531,1 | 370,6 |  | 18160,5 |  |  |
|  | Капитальные вложения, всего по Программе, | X | 68920,1 | 2743,8 |  | 66176,3 |  | X |
|  | в том числе: 2012 год |  | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
|  | 2013 год |  | 16808,3 | 336,2 |  | 16472,1 |  |  |
|  | 2014 год |  | 17648,7 | 353 |  | 17648,7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2015 год |  | 18531,1 | 370,6 |  | 18160,5 |  |  |
| 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу "Капитальные вложения": | X |  |  |  |  |  | X |
|  | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 41 | 2012 | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2012 году |  | 15932 | 1684 |  | 14248 |  |  |
| 2. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 45 | 2013 | 16808,3 | 336,2 |  | 16472,1 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2013 году |  | 16808,3 | 336,2 |  | 16472,1 |  |  |
| 3. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 47 | 2014 | 17648,7 | 353,0 |  | 17295,7 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2014 году |  | 17648,7 | 353,0 |  | 17295,7 |  |  |
| 4. | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 49 | 2015 | 18531,1 | 370,6 |  | 18160,5 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |