- Приложение N 3

к муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог

местного значения в Пышминском городском округе» на 2012-2015 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения в Пышминском городском округе» на 2012-2015 годы

| N строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | местный бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВСЕГО по Программе, | X | 221006 | 79756 |  | 141250 |  | X |
| 2 | в том числе: 2012 год |  | 72126 | 25466 |  | 46660 |  |  |
| 3 | 2013 год |  | 70940 | 22810 |  | 48130 |  |  |
| 4 | 2014 год |  | 28280 | 20538 |  | 7742 |  |  |
| 5 | 2015 год |  | 49660 | 10942 |  | 38718 |  |  |
| 6 | Капитальные вложения, всего по Программе, | X | 199750 | 58500 |  | 141250 |  | X |
| 7 | в том числе: 2012 год |  | 66900 | 20240 |  | 46660 |  |  |
| 8 | 2013 год |  | 66100 | 17970 |  | 48130 |  |  |
| 9 | 2014 год |  | 22950 | 15208 |  | 7742 |  |  |
| 10 | 2015 год |  | 43800 | 5082 |  | 38718 |  |  |
| 11 | Прочие нужды, всего по Программе, | X | 21256 | 21256 |  |  |  | X |
| 12 | в том числе: 2012 год |  | 5226 | 5226 |  |  |  |  |
| 13 | 2013 год |  | 4840 | 4840 |  |  |  |  |
| 14 | 2014 год |  | 5330 | 5330 |  |  |  |  |
| 15 | 2015 год |  | 5860 | 5860 |  |  |  |  |
| 16 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Всего по разделу "Капитальные вложения": | X | 199750 | 58500 |  | 141250 |  | X |
| 18 | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, пер. Речной (700 м) | 2012 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 20 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | в 2012 году |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| 22 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Тельмана - ул. Куйбышева, (ул. Кирова – ул. Тельмана) (1050 м) | 2012 | 17000 | 340 |  | 16660 |  |  |
| 23 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | в 2012 году |  | 17000 | 340 |  | 16660 |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Пионерская (ул. 1 Мая – ул. Ленина) (300 м) | 2012 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 26 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | в 2012 году |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 28 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, пер. Куйбышевский (ул. 1 Мая – ул. Ленина) (450 м) | 2012 | 3600 | 3600 |  |  |  |  |
| 29 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | в 2012 году |  | 3600 | 3600 |  |  |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт дороги в с. Черемыш, ул. Ленина (4000 м) | 2012 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |
| 32 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | в 2012 году |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |
| 34 | Строительство дороги в р.п. Пышма, пер. Школьный (850 м) | 2012 | 7900 | 7900 |  |  |  |  |
| 35 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | в 2012 году |  | 7900 | 7900 |  |  |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Ленина (ул. Комарова – а/п к базе ДРСУ) ( 550 м) | 2013 | 4700 | 4700 |  |  |  |  |
| 38 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | в 2013 году |  | 4700 | 4700 |  |  |  |  |
| 40 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Сибирский тракт (1350 м) | 2013 | 13000 | 260 |  | 12740 |  |  |
| 41 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | в 2013 году |  | 13000 | 260 |  | 12740 |  |  |
| 43 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Свердловская (700 м) | 2013 | 5600 | 5600 |  |  |  |  |
| 44 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | в 2013 году |  | 5600 | 5600 |  |  |  |  |
| 46 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Кирова (от автотрассы Екатеринбург-Тюмень) (700 м) | 2013 | 5600 | 5600 |  |  |  |  |
| 47 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | в 2013 году |  | 5600 | 5600 |  |  |  |  |
| 49 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Комарова (650 м) | 2013 | 5500 | 110 |  | 5390 |  |  |
| 50 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | в 2013 году |  | 5500 | 110 |  | 5390 |  |  |
| 52 | Строительство дороги в с. Тимохинское, ул. Октябрьская (2800 м) | 2013 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |
| 53 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | в 2013 году |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |
| 55 | Капитальный ремонт дороги в д. Савина, ул. Ленина, д. 23-63 (900 м) | 2014 | 7900 | 158 |  | 7742 |  |  |
| 56 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | в 2014 году |  | 7900 | 158 |  | 7742 |  |  |
| 58 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Победы, 36 до ул. Гоголя (350 м) | 2014 | 4100 | 4100 |  |  |  |  |
| 59 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | в 2014 году |  | 4100 | 4100 |  |  |  |  |
| 61 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, пер. Ленинский (1000 м) | 2014 | 8400 | 8400 |  |  |  |  |
| 62 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | в 2014 году |  | 8400 | 8400 |  |  |  |  |
| 64 | Капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Молодежная (500 м) | 2015 | 4600 | 92 |  | 4508 |  |  |
| 65 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | в 2015 году |  | 4600 | 92 |  | 4508 |  |  |
| 67 | Капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Ленина (700 м) | 2015 | 6500 | 130 |  | 6370 |  |  |
| 68 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | в 2015 году |  | 6500 | 130 |  | 6370 |  |  |
| 70 | Капитальный ремонт дороги в п. Южный, ул. Советская (800 м) | 2015 | 8000 | 160 |  | 7840 |  |  |
| 71 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | в 2015 году |  | 8000 | 160 |  | 7840 |  |  |
| 73 | Строительство дороги д. Заречная – с. Юрмытское со строительством моста через р. Юрмыч (500 м) | 2015 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |
| 74 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | в 2015 году |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |
| 76 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Победы-ул. Чапаева-ул. Мелиораторов (200 м) | 2015 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| 77 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | в 2015 году |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Тельмана- ул. Куйбышева, (ул. Кирова – ул. Тельмана) (проведение экспертизы) | 2012 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 82 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | в 2012 году |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 84 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в с. Черемыш, ул. Ленина | 2012 | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 85 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | в 2012 году |  | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 87 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в д. Савина, ул. Ленина | 2013 | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 88 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | в 2013 году |  | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 90 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги д. Заречная – с. Юрмытское со строительством моста через р. Юрмыч | 2013 | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 91 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | в 2013 году |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 93 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Молодежная | 2014 | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 94 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | в 2014 году |  | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 96 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Ленина | 2014 | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 97 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | в 2014 году |  | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 99 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в п. Южный, ул. Советская | 2014 | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 100 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | в 2014 году |  | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 102 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Островского | 2015 | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 103 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | в 2015 году |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 105 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Октябрьская | 2015 | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 106 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | в 2015 году |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 108 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Западная |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 109 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | в 2015 году |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 111 2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Всего по разделу "Прочие нужды": | X | 21256 | 21256 |  |  |  | X |
| 113 | Содержание внутриселенных дорог | 2012-2015 | 21256 | 21256 |  |  |  |  |
| 114 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | в 2012 году |  | 5226 | 5226 |  |  |  |  |
| 116 | в 2013 году |  | 4840 | 4840 |  |  |  |  |
| 117 | в 2014 году |  | 5330 | 5330 |  |  |  |  |
| 118 | в 2015 году |  | 5860 | 5860 |  |  |  |  |