- Приложение N 4

к программе «Развитие газификации в Пышминском

городском округе» на 2012-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

| N строки | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей | Сроки строительства |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | ввод | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1 | Строительство газопровода Пышма-Первомайский-Камышлов II- III-IV пусковые комплексы | Пышминский городской округ | Государственная | 260005 | 2012 | 2015 |  | 74200,1 | 55915 | 58990,5 | 70899,4 | Министерство строительства и архитектуры Свердловской области |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  | 260005 |  |  |  | 74200,1 | 55915 | 58990,5 | 70899,4 |  |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-1 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 2295 | 2012 | 2015 |  | 530 | 560 | 588 | 617 | Администрация Пышминского городского округа |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет |  |  | 2295 |  |  |  | 530 | 560 | 588 | 617 |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | р.п. Пышма, улицы Заводская, Комсомольская, Куйбышева | Муниципальная | 20570 | 2014 | 2014 |  |  |  | 20570 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  | 20158,6 |  |  |  |  |  | 20158,6 |  |  |
| 14 | местный бюджет |  |  | 411,4 |  |  |  |  |  | 411,4 |  |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | р.п. Пышма, улицы Строителей, Степная, Ленина, пер. Больничный | Муниципальная | 18434 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 18434 | Администрация Пышминского городского округа |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  | 18065,32 |  |  |  |  |  |  | 18065,32 |  |
| 19 | местный бюджет |  |  | 368,68 |  |  |  |  |  |  | 368,68 |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-2 в р.п. Пышма | р.п. Пышма, улицы Куйбышева, Кузнецова, Сибирская, Машиностроителей | Муниципальная | 18787,4 | 2014 | 2014 |  |  |  | 18787,4 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  | 18411,7 |  |  |  |  |  | 18411,7 |  |  |
| 24 | местный бюджет |  |  | 375,7 |  |  |  |  |  | 375,7 |  |  |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Расширение сети газопроводов низкого давления от ГРП-3 и ГРП-7 в р.п. Пышма Свердловской области | р.п. Пышма, микрорайон ст. Ощепково | Муниципальная | 22775,9 | 2012 | 2013 |  | 11083,2 | 11692,7 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | областной бюджет |  |  | 22320,3 |  |  |  | 10861,5 | 11458,8 |  |  |  |
| 29 | местный бюджет |  |  | 455,6 |  |  |  | 221,7 | 233,9 |  |  |  |
| 30 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-5 в р.п. Пышма | р.п. Пышма, улицы Лермонтова, Кирова, Свердловская | Муниципальная | 12329,3 | 2015 | 2015 |  |  |  | 12329,3 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 32 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | областной бюджет |  |  | 12082,7 |  |  |  |  |  | 12082,7 |  |  |
| 34 | местный бюджет |  |  | 246,6 |  |  |  |  |  | 246,6 |  |  |
| 35 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору ул. Гагарина от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | р.п. Пышма, улица Гагарина | Муниципальная | 1677,5 | 2013 | 2013 |  |  | 1677,5 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 37 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | областной бюджет |  |  | 1643,9 |  |  |  |  | 1643,9 |  |  |  |
| 39 | местный бюджет |  |  | 33,6 |  |  |  |  | 33,6 |  |  |  |
| 40 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Газопровод низкого давления в с. Чернышово Пышминского района Свердловской области | с. Чернышово | Муниципальная | 8225,8 | 2012 | 2012 |  | 8225,8 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 42 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | областной бюджет |  |  | 8061,3 |  |  |  | 8061,3 |  |  |  |  |
| 44 | местный бюджет |  |  | 164,5 |  |  |  | 164,5 |  |  |  |  |
| 45 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Газопровод низкого давления в с. Тупицыно Пышминского района Свердловской области | с. Тупицыно | Муниципальная | 10509,7 | 2012 | 2013 |  | 5114,2 | 5395,5 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 47 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | областной бюджет |  |  | 10299,5 |  |  |  | 5011,9 | 5287,6 |  |  |  |
| 49 | местный бюджет |  |  | 210,2 |  |  |  | 102,3 | 107,9 |  |  |  |
| 50 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в д. Савина | д. Савина | Муниципальная | 7045,3 | 2014 | 2014 |  |  |  | 7045,3 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 52 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | областной бюджет |  |  | 6904,4 |  |  |  |  |  | 6904,4 |  |  |
| 54 | местный бюджет |  |  | 140,9 |  |  |  |  |  | 140,9 |  |  |
| 55 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в с. Четкарино | с. Четкарино, д. Родина, д. Русакова | Муниципальная | 23484,3 | 2014 | 2015 |  |  |  | 11742,2 | 11742,1 | Администрация Пышминского городского округа |
| 57 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | областной бюджет |  |  | 23014,5 |  |  |  |  |  | 11507,3 | 11507,2 |  |
| 59 | местный бюджет |  |  | 469,8 |  |  |  |  |  | 234,9 | 234,9 |  |
| 60 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в д. Комарова | д. Комарова | Муниципальная | 4696,9 | 2014 | 2014 |  |  |  | 4696,9 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 62 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | областной бюджет |  |  | 4603 |  |  |  |  |  | 4603 |  |  |
| 64 | местный бюджет |  |  | 93,9 |  |  |  |  |  | 93,9 |  |  |
| 65 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в пос. Первомайский | пос. Первомайский | Муниципальная | 12329,3 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 12329,3 | Администрация Пышминского городского округа |
| 67 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | областной бюджет |  |  | 1208,7 |  |  |  |  |  |  | 1208,7 |  |
| 69 | местный бюджет |  |  | 246,6 |  |  |  |  |  |  | 246,6 |  |
| 70 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в пос. Южный | пос. Южный | Муниципальная | 7397,6 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 7397,6 | Администрация Пышминского городского округа |
| 72 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | областной бюджет |  |  | 7249,6 |  |  |  |  |  |  | 7249,6 |  |
| 74 | местный бюджет |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 148 |  |
| 75 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов в п. Трифоново | с. Трифоново | Муниципальная | 14311,9 | 2012 | 2013 |  | 6964,4 | 7347,5 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 77 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | областной бюджет |  |  | 14025,6 |  |  |  | 6825,1 | 7200,5 |  |  |  |
| 79 | местный бюджет |  |  | 286,3 |  |  |  | 139,3 | 147 |  |  |  |
| 80 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д. Савина | д. Савина | Муниципальная | 1006,5 | 2012 | 2012 |  | 1006,5 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 82 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | местный бюджет |  |  | 1006,5 |  |  |  | 1006,5 |  |  |  |  |
| 85 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д. Комарова | д. Комарова | Муниципальная | 671 | 2012 | 2012 |  | 671 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 87 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | местный бюджет |  |  | 671 |  |  |  | 671 |  |  |  |  |
| 90 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Четкарино | с. Четкарино | Муниципальная | 2907,6 | 2012 | 2012 |  | 2907,6 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 92 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | местный бюджет |  |  | 2907,6 |  |  |  | 2907,6 |  |  |  |  |
| 95 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Первомайский | п. Первомайский | Муниципальная | 1585,2 | 2012 | 2012 |  | 1585,2 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 97 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | местный бюджет |  |  | 1585,2 |  |  |  | 1585,2 |  |  |  |  |
| 100 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Южный | п. Южный | Муниципальная | 1056,8 | 2014 | 2014 |  |  |  | 1056,8 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 102 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | местный бюджет |  |  | 1056,8 |  |  |  |  |  | 1056,8 |  |  |
| 105 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Тимохинское | с. Тимохинское | Муниципальная | 2244 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 2244 | Администрация Пышминского городского округа |
| 107 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | местный бюджет |  |  | 2244 |  |  |  |  |  |  | 2244 |  |
| 110 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Черемыш | с. Черемыш | Муниципальная | 4167 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 4167 | Администрация Пышминского городского округа |
| 112 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | местный бюджет |  |  | 4167 |  |  |  |  |  |  | 4167 |  |
| 115 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Боровлянское | с. Боровлянское | Муниципальная | 5129 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 5129 | Администрация Пышминского городского округа |
| 117 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | местный бюджет |  |  | 5129 |  |  |  |  |  |  | 5129 |  |
| 120 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Доработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 250 | 2013 | 2013 |  |  | 250 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 122 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 125 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Доработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 250 | 2013 | 2013 |  |  | 250 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 127 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 130 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРП-2 | р.п. Пышма | Муниципальная | 387 | 2012 | 2012 |  | 387 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 132 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | местный бюджет |  |  | 387 |  |  |  | 387 |  |  |  |  |
| 135 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРП-5 | р.п. Пышма | Муниципальная | 387 | 2012 | 2012 |  | 387 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 137 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | местный бюджет |  |  | 387 |  |  |  | 387 |  |  |  |  |
| 140 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в д. Савина | д. Савина | Муниципальная | 408 | 2013 | 2013 |  |  | 408 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 142 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | местный бюджет |  |  | 408 |  |  |  |  | 408 |  |  |  |
| 145 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в д. Комарова | д. Комарова | Муниципальная | 408 | 2013 | 2013 |  |  | 408 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 147 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | местный бюджет |  |  | 408 |  |  |  |  | 408 |  |  |  |
| 150 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Четкарино | с. Четкарино | Муниципальная | 408 | 2013 | 2013 |  |  | 408 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 152 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | местный бюджет |  |  | 408 |  |  |  |  | 408 |  |  |  |
| 155 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в пос. Первомайский | п. Первомайский | Муниципальная | 429 | 2014 | 2014 |  |  |  | 429 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 157 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | местный бюджет |  |  | 429 |  |  |  |  |  | 429 |  |  |
| 160 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в пос. Южный | п. Южный | Муниципальная | 429 | 2014 | 2014 |  |  |  | 429 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 162 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | местный бюджет |  |  | 429 |  |  |  |  |  | 429 |  |  |
| 165 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 429 | 2014 | 2014 |  |  |  | 429 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 167 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | местный бюджет |  |  | 429 |  |  |  |  |  | 429 |  |  |
| 170 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 429 | 2014 | 2014 |  |  |  | 429 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 172 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | местный бюджет |  |  | 429 |  |  |  |  |  | 429 |  |  |
| 175 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Тимохинское | с. Тимохинское | Муниципальная | 480 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 480 | Администрация Пышминского городского округа |
| 177 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | местный бюджет |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 180 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Черемыш | с. Черемыш | Муниципальная | 480 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 480 | Администрация Пышминского городского округа |
| 182 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | местный бюджет |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 185 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Боровлянское | с. Боровлянское | Муниципальная | 480 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 480 | Администрация Пышминского городского округа |
| 187 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | местный бюджет |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 190 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |