- Приложение N 4

к муниципальной целевой программе «Чистая вода» на территории Пышминского

городского округа на 2012-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

| N строки | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей | Сроки строительства |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | ввод | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Пышма | р.п. Пышма, пер. Больничный, 15 | Муниципальная | 82869,1 | 2012 | 2014 | 26286,8 | 27601,1 | 28981,2 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  | 81211,8 |  |  | 25761,1 | 27049,1 | 28401,6 |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет |  |  | 1657,3 |  |  | 525,7 | 552 | 549,6 |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Окончание строительства I пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 9000 |  |  | 9000 |  |  |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | областной бюджет |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | местный бюджет |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 1633,7 | 2012 | 2013 | 795 | 838,7 |  |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 11 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | местный бюджет |  |  | 1633,7 |  |  | 795 | 838,7 |  |  |  |  |  |
| 14 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 44283,9 | 2014 | 2017 |  |  | 10274,4 | 10788,1 | 11327,5 | 11893,9 | Администрация Пышминского городского округа |
| 16 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | областной бюджет |  |  | 43398,1 |  |  |  |  | 10068,9 | 10572,3 | 11100,9 | 11656 |  |
| 18 | местный бюджет |  |  | 885,8 |  |  |  |  | 205,5 | 215,8 | 226,6 | 237,9 |  |
| 19 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора в 1 микрорайоне в р.п. Пышма | р.п. Пышма, 1 Микрорайон, ул. Тюменская | Муниципальная | 1017 | 2013 | 2014 |  | 496,1 | 520,9 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 21 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | местный бюджет |  |  | 1017 |  |  |  | 496,1 | 520,9 |  |  |  |  |
| 24 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни с разводящими сетями водоснабжения в д. Катарач, д. Пылаева, с. Чупино | д. Катарач, д. Пылаева, с. Чупино | Муниципальная | 1342 | 2013 | 2013 |  | 1342 |  |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 26 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | местный бюджет |  |  | 1342 |  |  |  | 1342 |  |  |  |  |  |
| 29 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство водонапорной башни с разводящими сетями водоснабжения в д. Катарач, д. Пылаева, с. Чупино | д. Катарач, д. Пылаева, с. Чупино | Муниципальная | 7033,3 | 2014 | 2016 |  |  | 2231 | 2342,6 | 2459,7 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 31 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | областной бюджет |  |  | 6892,6 |  |  |  |  | 2186,4 | 2295,7 | 2410,5 |  |  |
| 33 | местный бюджет |  |  | 140,7 |  |  |  |  | 44,6 | 46,9 | 49,2 |  |  |
| 34 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Разработка проектно-сметной документации на строительство системы водоотведения с локальной станцией биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа производительностью 100 м³/сутки в с. Трифоново | с. Трифоново | Муниципальная | 559,2 | 2013 | 2013 |  | 559,2 |  |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 36 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | местный бюджет |  |  | 559,2 |  |  |  | 559,2 |  |  |  |  |  |
| 39 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство системы водоотведения с локальной станцией биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа производительностью 100 м³/сутки в с. Трифоново | с. Трифоново | Муниципальная | 13028,4 | 2014 | 2014 |  |  | 13028,4 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 41 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | областной бюджет |  |  | 12767,8 |  |  |  |  | 12767,8 |  |  |  |  |
| 43 | местный бюджет |  |  | 260,6 |  |  |  |  | 260,6 |  |  |  |  |
| 44 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Трифоново, ул. Гагарина,1 и ул. Ленина до накопительного колодца | с. Трифоново | Муниципальная | 522,9 | 2012 | 2013 | 111,3 | 411,6 |  |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 46 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | местный бюджет |  |  | 522,9 |  |  | 111,3 | 411,6 |  |  |  |  |  |
| 49 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Реконструкция канализационной емкости V 60 м³ в с. Трифоново, ул. Энергостроителей | с. Трифоново | Муниципальная | 432 | 2014 | 2014 |  |  |  | 432 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 51 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | местный бюджет |  |  | 432 |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |
| 54 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Реконструкция канализационного коллектора с заменой емкости в с. Печеркино | с. Печеркино | Муниципальная | 2390,1 | 2015 | 2017 |  |  |  | 831,6 | 833,5 | 725 | Администрация Пышминского городского округа |
| 56 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | областной бюджет |  |  | 2342,3 |  |  |  |  |  | 815 | 816,8 | 710,5 |  |
| 58 | местный бюджет |  |  | 47,8 |  |  |  |  |  | 16,6 | 16,7 | 14,5 |  |
| 59 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Юрмытское, ул. Кирова, 58 | с. Юрмытское | Муниципальная | 74 | 2013 | 2013 |  | 74 |  |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 61 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | местный бюджет |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 64 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Чернышово, ул. Механизаторов, 2 и 4 | с. Чернышово | Муниципальная | 217,6 | 2016 | 2016 |  |  |  |  | 217,6 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 66 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | местный бюджет |  |  | 217,6 |  |  |  |  |  |  | 217,6 |  |  |
| 69 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Реконструкция канализационного коллектора в д. Холкина | д. Холкина | Муниципальная | 537,2 | 2015 | 2015 |  |  |  | 537,2 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 71 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | областной бюджет |  |  | 526,5 |  |  |  |  |  | 526,5 |  |  |  |
| 73 | местный бюджет |  |  | 10,7 |  |  |  |  |  | 10,7 |  |  |  |
| 74 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Реконструкция водонапорных башен в р.п. Пышма | р.п. Пышма | Муниципальная | 2554,8 | 2012 | 2014 | 111,5 | 42 | 761,3 | 800 | 840 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 76 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | областной бюджет |  |  | 2353,3 |  |  |  |  | 745,8 | 784 | 823,2 |  |  |
| 78 | местный бюджет |  |  | 201,5 |  |  | 115,5 | 42 | 15,2 | 16 | 16,8 |  |  |
| 79 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Реконструкция водонапорных башен в сельских населенных пунктах: пос. Первомайский, с. Печеркино, ул. Гагарина, 11, д. Заречная | пос. Первомайский, с. Печеркино, ул. Гагарина, 11, д. Заречная | Муниципальная | 2440 | 2012 | 2015 | 800 |  |  | 800 | 840 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 81 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | областной бюджет |  |  | 2391,2 |  |  | 784 |  |  | 784 | 823,2 |  |  |
| 83 | местный бюджет |  |  | 48,8 |  |  | 16 |  |  | 16 | 16,8 |  |  |
| 84 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Новое строительство сетей водоснабжения в р.п. Пышма | р.п. Пышма,пер. Юрмыч, ул. Куйбышева, ул. 8 Марта, ул. Советская ул. Чапаева, 45- ул. Мелиораторов, ул. Раздольная, пер. Набережный-ул. Береговая | Муниципальная | 1773 | 2012 | 2015 | 542 | 520 | 461 | 250 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 86 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | областной бюджет |  |  | 1492,6 |  |  | 531,2 | 509,6 | 451,8 |  |  |  |  |
| 88 | местный бюджет |  |  | 280,4 |  |  | 10,8 | 10,4 | 9,2 | 250 |  |  |  |
| 89 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Новое строительство сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах | с. Чернышово, с. Юрмытское, с. Печеркино, д. Холкина, с. Боровлянское, д. Юдина, пос. Первомайский | Муниципальная | 5917,4 | 2012 | 2017 | 525 | 441 | 1678,6 | 639 | 1735,8 | 898 | Администрация Пышминского городского округа |
| 91 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | областной бюджет |  |  | 5172,8 |  |  | 514,5 | 432,2 | 1645 |  | 1701,1 | 880 |  |
| 93 | местный бюджет |  |  | 744,6 |  |  | 105 | 8,8 | 33,6 | 639 | 34,7 | 18 |  |
| 94 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Строительство пунктов очистки (фильтрования) воды перед подачей в распределительную сеть | Населенные пункты | Муниципальная | 8090 | 2013 | 2017 |  | 1100 | 1620 | 1700 | 1790 | 1880 | Администрация Пышминского городского округа |
| 96 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | областной бюджет |  |  | 7928,2 |  |  |  | 1078 | 1587,6 | 1666 | 1754,2 | 1842,4 |  |
| 98 | местный бюджет |  |  | 161,8 |  |  |  | 22 | 32,4 | 34 | 35,8 | 37,6 |  |
| 99 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |