Российская  Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2018г.                                                                                    № 34

р.п. Пышма

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков  на территории Пышминского городского округа в 2018 году

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 793-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории Пышминского городского округа в 2018 году,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить состав районной противопаводковой комиссии Пышминского    городского округа (приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году (приложение № 2).

- Назначить ответственных за проведение ежедневных осмотров гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пышминского городского округа, заведующих территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Заведующим территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа:

4.1. перед весенним половодьем 2018 года организовать проведение санитарной очистки от твердых бытовых отходов на подтопляемых территориях;

4.2  принять меры по очистке канав, водосточных труб и других водоотводных сооружений;

4.3. в срок до 20 февраля 2018 года представить в районную противопаводковую комиссию  списки семей, проживающих в зоне возможных подтоплений (затоплений);

4.4. о состоянии паводковой обстановки на территории, подведомственной соответствующему территориальному управлению администрации Пышминского городского округа, ежедневно докладывать в районную противопаводковую комиссиию по телефону 2-15-55, 2-18-59 или 2-45-56;

4.5 организовать с жителями, проживающими в частном секторе, работу по очистке водопропускных труб и  водосточных канав возле  домов.

- Районной противопаводковой комиссии в срок до 04 апреля 2018 года:

5.1. провести комиссионное предпаводковое обследование гидротехнических сооружений, прудов, опасных мест на реках, возможных зон затопления, составить акты технического состояния;

5.2. определить зоны затопления паводковыми водами, оповестить население, проживающее на подтапливаемых территориях, в случае необходимости определить места временного проживания;

5.3. организовать с хозяйствующими субъектами завоз  в населенные пункты, отрезанные водой, продуктов питания, товаров первой необходимости, обеспечить выполнение первичных мероприятий пожарной безопасности;

5.4. обеспечить создание группы спасателей, обеспечив их необходимым инвентарем для возможных ликвидаций ЧС в период прохождения паводка.

- Заведующему Пышминским территориальным управлением администрации Пышминского городского округа Иванову С.К.;

6.1. организовать пост контроля за подъемом воды в реке Пышма и реке Юрмач;

6.2. обеспечить ежедневные двухразовые на 08 и 18 часов замеры уровня подъема воды и сообщение о результатах в районную противопаводковую комиссию, по телефону 2-15-55, 2-18-59 или 2-45-56;

7. Ведущему специалисту по ГО ЧС отдела строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского округа Палтусову А.А.:

7.1. в срок до 15 апреля 2018 года направить акты противопаводкового обследования гидротехнических сооружений в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

7.2. обобщать данные по сбору противопаводковой обстановки в районе и ежедневно докладывать обстановку оперативному дежурному МЧС России по Свердловской области.

8.  Рекомендовать начальнику Пышминского участка Талицкого ДРСУ филиала ФГУП «Свердловскавтодор» Слинкину А.Д.:

  - создать резервный запас щебня, ЖБИ и других материалов для возможной ликвидации последствий прорыва тела плотин, разрушения мостов, дорожного полотна и других  сооружений;

  - обеспечить ежедневный осмотр подведомственных дорог и дорожных сооружений;

  - установить дежурство инженерно-технических работников и бригад на время прохождения паводка в местах, представляющих опасность разрушения мостов и дорог;

  - определить порядок прохождения транспорта и его грузоподъемность по дорогам и мостам, расположенным на  территории Пышминского городского округа, на период половодья и дождевых паводков 2018 года;

9.  Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Пышминскому району Ковалеву А.В.:

9.1. обеспечить контроль за обследованием дорог, мостов, автобусных маршрутов и железнодорожных переездов на территории Пышминского городского округа;

9.2. обеспечить контроль за правомерным использованием транспорта на дорогах района в  период паводка;

9.3. разработать план мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и охрану жилых домов и объектов в затопленных зонах, в случае эвакуации населения.

10. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий Пышминского городского округа:

10.1. обеспечить необходимый запас грубых кормов  на период паводка 2018 года;

10.2. обеспечить организацию стоков воды у ферм других сельскохозяйственных объектах без нарушения экологических норм;

10.3. обеспечить своевременное получение разрешений на автотранспорт, занятый для подвоза кормов и отвозки сельскохозяйственной продукции по дорогам района в период паводка.

11. Муниципальному казенному учреждению Пышминского городского округа "Управление образования" (Шемякин Ю.А.) организовать проведение разъяснительной работы с учащимися школ о необходимых мерах предосторожности в период половодья и дождевых паводков 2018 года.

12. Рекомендовать начальнику Универсального технического участка № 2 Екатеринбургского филиала ЛТЦ Камышловского района Усовой О.Б., обеспечить устойчивую связь с каждым населенным пунктом Пышминского городского округа и областным центром.

13. И.о. редактора МАУ «Газета «Пышминские вести» Виноградовой И.А. освещать в газете «Пышминские вести» вопросы пропуска весеннего половодья на территории Пышминского городского округа.

14. Директору МУП ПГО «Водоканалсервис» Привалову А.А.:

14.1. провести подготовку ГТС, направленных на их техническую

укрепленность и своевременный сброс воды в период весеннего половодья,

дождевых паводков 2018 года;

14.2. о состоянии гидротехнических сооружений ежедневно докладывать в районную противопаводковую комиссию;

14.3. при необходимости заключить договор на проведение неотложных работ по пропуску воды через гидротехнические сооружения со специализированной организацией.

15. Рекомендовать начальнику ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы № 12/4» по Пышминскому району Самойлову Ю.В. в срок до 25 марта 2018 года провести дополнительный инструктаж личного состава о порядке действий при угрозе чрезвычайных ситуаций, связанный с опасностями половодья, дождевых паводков.

- Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Телегиной Л.Г., в случае необходимости организовать транспортировку больных и обеспечение лекарственными препаратами населения д. Кочевка, д. Духовая, которые могут попасть в зону возможного подтопления.

17. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы Болотову С.В.:

17.1. определить порядок взаимообмена информацией с дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций, учреждений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

17.2.  обеспечить отправку ежесуточных донесений о паводковой обстановке и об угрозе чрезвычайной ситуации, вызванных затоплением при весеннем половодье на территории Пышминского городского округа согласно приложению № 1, 2 к распоряжению Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 793-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году» инженеру 1 категории отдела анализа и прогнозирования обстановки государственного казенного учреждения Свердловской области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области".

- Руководителям МУП ПГО «Водоканалсервис», МУП ЖКХ «Черемышское» и иным владельцам водопроводных сетей, обеспечить месячный запас хлоросодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды.

- Рекомендовать начальнику Пышминского РЭС ПО Талицкие электрические сети филиал ОАО «МРСК Урала» Самойлову В.В., начальнику РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Стафееву И.М., на время проведения паводка, дождевых паводков создать оперативные группы по восстановлению линий электропередачи.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в срок до 01 апреля 2018 года организовать вывоз снега с территорий подведомственных объектов, очистку снега и льда с крыш и козырьков производственных объектов.

- И.о. директора МУП Пышминского городского округа «Управляющая компания «Служба заказчика» Пенькину Р.Л. в срок до 10 февраля 2018 года принять меры по очистке крыш и козырьков домов от льда и снега.

22. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести».

23. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Обоскалова А.А.

#### Глава Пышминского городского округа                                         В.В. Соколов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от 24.01.2018 № 34

# СОСТАВ

районной противопаводковой комиссии

Пышминского городского округа

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обоскалов А.А. | Заместитель главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству – председатель комиссии |
| 2 | Палтусов А.А. | Ведущий специалист по ГО и ЧС отдела строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского округа – секретарь комиссии |
| 3 | Самойлов Ю.В. | Начальник ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы № 12/4» – член комиссии (по согласованию) |
| 4 | Привалов А.А. | Директор МУП ПГО «Водоканалсервис» - член комиссии |
| 5 | Иванов С.К. | Заведующий Пышминским территориальным управлением администрации Пышминского городского округа – член комиссии |
| 6 | Ковалев А.В. | Начальник отдела МВД России по Пышминскому району – член комиссии (по согласованию) |
| 7 | Самойлов В.В. | Начальник Пышминский РЭС ПО Талицкие электрические сети филиал ОАО "МРСК Урала"– член комиссии (по согласованию) |
| 8 | Телегина Л.Г. | Главный врач ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» - член комиссии (по согласованию) |
| 9 | Слинкин А.Д. | Начальник Пышминского участка Талицкого ДРСУ филиала ФГУП «Свердловскавтодор» – член комиссии (по согласованию) |
| 10 | Стафеев И.М. | Начальник Пышминский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» - член комиссии (по согласованию) |
| 11 | Усова О.Б. | Начальник Универсального технического участка № 2 Екатеринбургского филиала ЛТЦ Камышловского района - член комиссии (по согласованию) |
| 12 | Берсенев С.Н. | Специалист-эксперт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Территориального отдела в Талицком районе, Байкаловском районе и Тугулымском районе, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от 24.01.2018 № 34

П Л А Н

основных мероприятий Пышминского городского округа по подготовке

к пропуску весенних паводковых вод в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья на территории Пышминского городского округа в 2018 году» | До 01.02.2018 года | Обоскалов А.А. Палтусов А.А. |
| 1.2. | Подготовка и проведение заседания противопаводковой комиссии: - о предстоящих задачах администрации Пышминского городского округа, предприятий и организаций района по пропуску весеннего паводка на территории Пышминского района; - о готовности территориальных управлений администрации Пышминского городского округа по организации пропуска паводковых вод на подведомственных территориях; - о готовности Пышминского участка Талицкого ДРСУ к пропуску весеннего паводка | До 18.03.2018 года | Обоскалов А.А. Палтусов А.А. Заведующие территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа Слинкин А.Д. (по согласованию) |
| 1.3. | Проведение обследования гидротехнических сооружений и направлению копии актов в надзорные органы Свердловской области | До 15.03.2018 года | Противопаводковая комиссия |
| 1.4 | Разработка и согласование с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в соответствии с прогнозами паводкового затопления, комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому и эпидемиологическому обеспечению населения, попавшего в зону стихийных бедствий или временно отселенных из них | До 15.03.2018 года | Противопаводковая комиссия |
| 1.5. | Проведение проверки технического состояния водопроводных сетей, (особое внимание на защиту водозаборных сооружений, очистных сооружений от загрязнения, затопления, достаточность реагентов, соблюдение технологических режимов подготовки питьевой воды, сточных вод) | До 25.03.2018 года | Территориальный отдел УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Камышлове, Камышловском районе и Пышминском районе (по согласованию) |
| 2. Противопаводковые мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Создание резерва запаса материалов для устранения аварий на дорожных сооружениях от паводка | До 25.03.2018 года | Слинкин А.Д. (по согласованию) |
| 2.2. | Создание сводного отряда автотранспортных средств для устранения возможных аварий и эвакуации людей в места временного размещения | До 25.03.2018 года | руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2.3. | Обеспечение при угрозе затопления систем водоснабжения своевременного выполнения мероприятий по организации подвоза воды населению и в объекты соцкультбыта из согласованных с органами Роспотребнадзора источников | При необходимости | Руководители МУПов, заведующие территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа |
| 2.4. | Создание поста наблюдения за подъемом воды на реке Пышме и реке Юрмач | До 10.04.2018 года | Иванов С.К. |
| 2.5. | Обеспечение эвакуационных мероприятий при возникновении необходимости отселения населения из зон затопления | При необходимости | Обоскалов А.А. Палтусов А.А. Телегина Л.Г. |
| 2.6. | Организация мероприятий по завозу продуктов питания и товаров первой необходимости, медикаментов и обеспечение транспортировки больных на период половодья в д. Кочевка и д. Духовая | До 10.04.2018 года | Ананичева Л.Ю. Телегина Л.Г., (по согласованию) индивидуальные предприниматели |
| 2.7. | Обеспечение своевременной передачи информации о санэпидемобстановке в зонах паводкового затопления в Территориальный отдел УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Камышлове, Камышловском районе и Пышминском районе | Своевременно | Палтусов А.А. |
| 2.8. | Ежедневная передача информации о противопаводковой обстановке в районе оперативному дежурному МЧС | Ежедневно | ЕДДС, Палтусов А.А. |
| 3. Разъяснительная работа с населением |  |  |  |
| 3.1. | Доведение до населения района информации о паводке через газету «Пышминские вести» | Периодически | Палтусов А.А. Самойлов Ю.В. (по согласованию) |
| 3.2. | Подготовка к печати памяток, листовок о противопаводковой безопасности и распространение их среди населения | До 15.03.2018 года | Палтусов А.А. заведующие территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа |
| 3.3. | Опубликование статьи в газете «Пышминские вести» о предупреждении любителей зимнего лова об опасности нахождения на льду | До 20.03.2018 года | Палтусов А.А. |
| 3.4. | Проведение разъяснения учащимся школ о правилах поведения детей во время весеннего половодья и при нахождении на водных объектах | Февраль-май | Шемякин Ю.А. |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от 24.01.2018 № 34

Закрепление гидротехнических сооружений, находящихся на территориях, подведомственных территориальным управлениям администрации Пышминского городского округа, для проведения их ежедневных осмотров заведующими территориальными управлениями

| № п/п | Наименование гидротехнического сооружения | Наименование территориального управления администрации Пышминского городского округа, заведующие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Боровлянское ГТС | Четкаринское территориальное управление администрации Пышминского городского округа, Кривоногова Т.А. |
| 2 | Пульниковское ГТС | Ощепковское территориальное управление администрации Пышминского городского округа, Обоскалов А.А. |
| 3 | Печеркинское ГТС | Печеркинское территориальное управление администрации Пышминского городского округа, Коновалов Д.В. |
| 4 | Холкинское ГТС | Печеркинское территориальное управление администрации Пышминского городского округа, Коновалов Д.В. |