Приложение №1

к распоряжению администрации

Пышминского городского округа

от « » \_\_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта» )**

**по исполнению в Пышминском городском округе пункта 4 б перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 14 марта 2016 года № Пр-637ГС в части разработки органами местного самоуправления комплексных схем организации дорожного движения (далее – КСОДД)** **и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Мероприятие** | **Результат** | **Срок исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| 1. | Подготовить письмо в Министерство транспорта и дорожного движения хозяйства Свердловской области по увеличению оценки расходных полномочий Пышминского городского округа в 2018 и 2019 годах на цели разработки программы КСОДД |  | 14.08.2018 | А.А. Варлаков |
| 22. | Подготовить письмо в Министерство финансов Свердловской области по увеличению оценки расходных полномочий Пышминского городского округа в 2018 и 2019 годах на цели разработки программы КСОДД |  | 14.08.2018 | А.А. Варлаков |
| 33. | Провести совещание при главе Пышминского городского округа и при заинтересованных лицах администрации Пышминского городского округа во вопросу перемещения денежных средств местного бюджета на рассматриваемую цель КСОДД |  | 14.08.2018 | А.А. Варлаков |
| 44. | Подготовка документации на заседание Думы Пышминского городского округа о перемещении денежных средств местного бюджета на разработку программы КСОДД (в случае изыскания денежных средств в местном бюджете) |  | 15.08.2018 | А.А. Варлаков  С.А. Меньшенина  Л.Д. Рахимова |
| 55. | Направить документы в Счетную палату администрации Пышминского городского округа, для получения экспертизы заключения |  | 16.08.2018 | А.А. Варлаков  Л.Д. Рахимова |
| 66. | Получить Решение Думы Пышминского городского округа о внесении изменений в бюджет Пышминского городского округа |  | 01.09.2018 | А. А. Варлаков |
| 7  7. | Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пышминского городского округа на 2018 год |  | 02.09.2018 | И. В. Ульянов  А. А. Варлаков |
| 88. | Разработка технического задания, необходимой документации в соответствии с Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | 10.09.2018 | А.А. Варлаков |
| 9  99. | Выполнение процедуры закупки в соответствии с Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | 01.10.2018 | И. В. Ульянов |
| 110. | Заключение Муниципального контракта на разработку КСОДД и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения |  | по результату проведения процедуры | И. В. Ульянов |
| 111. | Проведение совещания с подрядчиком по разработке совместного плана действий по изготовлению КСОДД и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения |  | по результатам подписания Муниципального контракта | А.А. Варлаков |
| 112. | Предоставление подрядчику исходных данных, для разработки КСОДД и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения |  | по запросу | А.А. Варлаков |
| 113. | Промежуточный контроль за ходом работы по созданию КСОДД и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения |  | ежемесячно | А.А. Варлаков |
| 114. | Получение КСОДД и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения |  | по мере изготовления | А.А. Варлаков |
| 115. | Подготовка постановления администрации Пышминского городского округа об утверждении КСОДД и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения |  | после получения КСОДД и программы | А. А. Варлаков |