приложение №6

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от 25.01.2013 г. № 19

Поэтапный план мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600

| № стро-ки | Содержание поручения в Указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 , важнейшие целевые показатели, установленные Указом | Срок исполнения в соответствии с Указом | Мероприятия, направленные на реализацию Указа и достижение важнейшего целевого индикатора | Ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение важнейшего целевого показателя на соответствующем этапе | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Представление докладов об исполнении (срок, адресат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Поручения |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет | до 2018 года. | I этап (2013 год) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.Разработать МЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» | 1.Уровень обеспеченности населения жильем базовое значение на 01.01.2012 г. 24.75 м.кв/1 жителя 2. «Коэффициента доступности жилья» 3.5 года | до августа 2013 года | Заместитель главы админист-рации ПГО по социальным вопросам |  |
|  |  |  | 1.2. Направить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства заявки на предоставление субсидий из областного бюджета на обеспечение жильем работников бюджетной сферы |  | до октября 2013 года | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.3. Разработать порядок предоставления жилья социальным категориям граждан при приобретении квартир у застройщиков. |  |  | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.4. Разработать МЦП по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий в целях создания условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства (в т.ч. и направление заявок на софинансирование). |  | до августа 2013 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ПГО |  |
|  |  |  | II этап (2014-2018 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Направлять в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства заявки на предоставление субсидий из областного бюджета на обеспечение жильем работников бюджетной сферы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения жильем до 27.0 м.кв/1 жителя к 2018 году 2. Снижение «Коэффициента доступности жилья» до 3.3 года к 2018 году | ежегодно | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.2.Обеспечивать жильем работников бюджетной сферы |  | ежегодно |  |  |
|  |  |  | 1.3. Привлекать сельхозпредприятия для обеспечения жильем своих работников. |  | ежегодно |  |  |
|  |  |  | 1.4. Привлекать инвесторов для строительства жилья, в т.ч. эконом класса. |  | ежегодно |  |  |
|  | 2. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 % за счет строительства жилья эконом класса | до 2018 года | I этап (2013 год) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Проведение работ по формированию земельных участков для бесплатного предоставления под строительство жилья эконом класса. 1.2. Разработать порядок предоставления бесплатно земельных участков под строительство жилья эконом класса. | 1. Доля строительства жилья эконом класса 85%. 2. Количество бесплатно предоставляемых земельных участков: 2.1. для ИЖС отдельным катего-риям граждан, установленным законом Свердлов-ской области № 18-ОЗ «Об особеннос-тях регулирования земельных отноше-ний на территории Свердловской области» шт. (%) 2.2. для жилищного строительства эконом класса шт. (%) | 2014 - 6 2015 - 7 2016 - 8 2017 - 9 2018-10 2014-15 2015-17 2016-20 2017-21 2018-23 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ПГО |  |
|  |  |  | II этап (2014-2018 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Обеспечение предоставления бесплатно земельных участков для строительства жилья эконом класса. | 1. Увеличение количества бесплатно предоставляемых земельных участков для ИЖС отдельным категориям граждан, установленным законом Свердлов-ской области № 18-ОЗ «Об особеннос-тях регулирования земельных отноше-ний на территории Свердловской области» ежегодно на 20%. 2. Планируемая общая площадь жилых помещений на земельных уча-стках, выделенных под жилищное строительство: 2014 г – 4500 м.кв.; 2015 г – 4600 м.кв.; 2018 г – 5000 м.кв. в т.ч.: 2.1. отдельным категориям граж-дан, установленных законом Свердлов-ской области № 18-ОЗ «Об особеннос-тях регулирования земельных отноше-ний на территории Свердловской области» 2014 г – 600 м.кв.; 2015 г – 700 м.кв.; 2016 г – 800 м.кв.; 2017 г - 900 м.кв.; 2018 г – 1000 м.кв. 2.2. эконом класса 2014 г –1500 м.кв.; 2015 г – 1700 м.кв.; 2016 г – 2000 м.кв.; 2017 г - 2100 м.кв.; 2018 г – 2300 м.кв. | ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.2. Направление в министерство строительства и развития инфраструктуры заявок на предоставление субсидий из областного бюджета на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурами земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства эконом класса. |  | ежегодно | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.3. Обеспечение создания инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых для жилищного строительства эконом класса. |  | ежегодно | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.4. Реализация механизма государственно-частного партнерства при комплексной застройке жилых районов, в т.ч. малоэтажной: - обеспечение застраиваемой территории объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурами. |  |  | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  | 3. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 % российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия. | до 2020 года | I этап (2013 год) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Внести изменения в МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» |  | до15.03.2013 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  |  |  | II этап (2014-2020 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Направление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства заявок на предоставление субсидий из областного бюджета для переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | - Удельный вес введенной общей площади жилых домов за счет всех источни-ков финансирова-ния к общей пло-щади жилищного фонда 0.6 % в 2012 году, 0.86% плановый на 2013 год. До 2017 г. – 1.0%, до 2020 г. – 1.2%. - Увеличение доли семей, имеющих возмож-ность приобрести жилье, соответст-вующее стандартам обеспечения жилы-ми помещениями с помощью собствен-ных и заемных средств до 40 (%). - Снижение среднего времени ожидания жилых помещений социального использования (лет). | ежегодно | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.2. Осуществлять строительство и реконструкцию жилых домов для переселения граждан их жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа. |  | Количество переселяемых семей: 2013 г. – 4 2014 г. – 4 2015 г. – 24 2016 г. – 24 2017 г. – 24 2018 г. – 24 2019 г. – 24 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.3. Обеспечение демонтажа (сноса) аварийного жилищного фонда. |  |  | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  |  |  | - Обеспечение жильем граждан по договору социального найма, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в т.ч. категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |  | Количество переселяемых семей: 2013 г. – 30 2014 г. – 11 2015 г. – 9 2016 г. – 9 2017 г. – 9 2018 г. –9 2019 г. – 9 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.5. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату части приобретаемого жилого помещения, в т.ч.: - молодым семьям; - лицам, работающим в муниципальных учреждениях. |  | Количество поддерживаемых семей: 2013 г. – 2 2014 г. – 2 2015 г. – 3 2016 г. – 3 2017 г. – 4 2018 г. – 4 2019 г. – 4 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  | 4. Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов РФ и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе. | до июля 2012 г | I этап (2013 год) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Организовать постановку на учет граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение земельных участков для жилищного строительства бесплатно. |  | до марта 2013 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.2. Проведение работ по формированию земельных участков для предоставления их семьям, имеющим трех и более детей. | Количество формируемых земельных участков: 2013 г. – 4 2014 г. – 4 2015 г. – 5 2016 г. – 5 2017 г. – 6 2018 г. – 6 2019 г. – 6 2020 г. - 6 | ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.3. Разработать МЦП «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурами земельных участков, предоставляемых под строительство жилья» |  | до августа 2013 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ПГО |  |
|  |  |  | II этап (2014-2020 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Направление в министерство строительства и развития инфраструктуры заявок на предоставление субсидий из областного бюджета на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурами земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства. |  | ежегодно | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.2. Обеспечение создания инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых для жилищного строительства | 2014 г. – 10 зем.уч. 2015 г. – 16 зем.уч. 2016 г. – 17 зем.уч. 2017 г. – 15 зем.уч. 2018 г. – 15 зем.уч. 2019 г. – 15 зем.уч. 2020 г. - 15 зем.уч. | ежегодно | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  |  |  | 1.3. Обеспечение предоставления бесплатно земельных участков для строительства жилья: - гражданам однократно бесплатно в соответствии с Областным законом № 18-ОЗ; - гражданам, имеющим трех и более детей. |  | ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ПГО |  |
|  | 5. Принять меры по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях. | до ноября 2012 г | I этап (2013-2018 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | - Развитие и модернизация коммунальных сетей и сооружений в целях увеличения мощностей и дополнительного развития на их базе жилищного строительства. | Доля отремонтиро-ванных: 1. сетей водоснабжения 2013 г. – 3.1 км. 2014 г. – 2.8 км. 2015 г. – 2.5 км. 2016 г. – 2.3 км. 2017 г. – 2.0 км. 2018 г. – 1.9 км. - сетей теплоснабжения 2013 г. – 0.85 км. 2014 г. – 0.75 км. 2015 г. – 0.66 км. 2016 г. – 0.6 км. 2017 г. – 0.55 км. 2018 г. – 0.5 км. | ежегодно | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |
|  |  |  | - Привлечение в сферу предоставления жилищно-коммунальных услуг частных организаций, индивидуальных предпринимателей. | Увеличение доли коммерческих организаций осуществляющих предоставление коммунальных услуг до 50% | ежегодно | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО |  |