Пояснительная записка

В соответствии с муниципальной программой «Градостроительное развитие территории Пышминского городского округа до 2028 года» (далее - Муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации Пышминского городского округа от 19.02.2020 №100 «Об утверждении муниципальной программы Пышминского городского округа «Градостроительное развитие территории Пышминского городского округа до 2025 года» с изменениями, внесенными от 01.11.2021 № 687, от 03.03.2022 №145, от 25.05.2022 №344, от 17.03.2023 № 171, от 17.07.2023 № 604, от 19.01.2024 №53, от 11.04.2024 №348 на 2024 год запланированы и исполнены следующие мероприятия:

**1. По подпрограмме 1 «Градостроительная деятельность» – 1000,00 тыс.руб.**

**а) Подготовка проектов по внесению изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и Застройки населенных пунктов на территории Пышминского городского округа (413 000, 00 руб).**

В рамках данной статьи был заключен муниципальный контракт №01623000284240000270001от 07.10.2024 на выполнение работ по подготовке проекта единой редакции правил землепользования и застройки Пышминского городского округа.

Срок исполнения – 01.02.2025.

Цена работ составила – 192 045, 00 руб.

На сегодняшний день Муниципальный контракт №01623000284240000270001от 07.10.2024 находится на исполнении.

**б) Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон и внесение их сведений в ЕГРН применительно к пгт Пышма и населенных пунктов на территории Пышминского городского округа (150 000,00 руб):**

В рамках данной статьи был заключен муниципальный контракт №01623000284240000270001от 07.10.2024 на выполнение работ по подготовке в электронном виде сведений о территориальных зонах, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости применительно к пгт. Пышма, с. Боровлянское, д. Мартынова, д. Нагибина, д. Налимова, п. Первомайский, п. Ключевской, п. Южный, с. Юрмытское, с. Пульниково, д. Речелга, п. Крутоярский, д. Смородинка, с. Тимохинское, с. Трифоново, д. Катарач, д. Медведева, д. Устьянка, с. Тупицыно, д. Лепихина, д. Холкина, д. Талица, с. Черемыш, д. Духовая, с. Чернышово, д. Кочёвка, с. Четкарино, д. Комарова, д. Родина, д. Сыскова, д. Трубина, с. Чупино, д. Пылаева, д. Фролы .

Срок исполнения – 01.02.2025.

Цена работ составила – 68 708,64 руб.

На сегодняшний день Муниципальный контракт №01623000284240000270001от 07.10.2024 находится на исполнении.

**в) Подготовка проектов планировки межевания земельных участков расположенных на территории Пышминского ГО (237, 00 тыс. руб.).**

По данному мероприятию - работы по организации заключения муниципального контракта не проводились.

**г) Расходы на разработку нормативов градостроительного проектирования (200,00 тыс. руб.)**

В рамках данной статьи был заключен муниципальный контракт №01623000284240000230001от 19.08.2024 на выполнение работ по актуализации (разработке) местных нормативов градостроительного проектирования Пышминского городского округа.

Срок исполнения – по 01.12.2024.

Цена работ по контракту - 49 292, 12 руб.

Работы выполнены в полном объеме и в срок, муниципальный контракт закрыт.

Экономия составила – 150 707,88 руб.

**2**. **По подпрограмме 2 «Разработка проектно-сметной документации» - 52 014,0 тыс. руб.**

**а) расходы на проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на строительство (реконструкция, капитальный ремонт) дорог местного значения (46401,0 тыс. руб.).**

В рамках данной статьи был заключены муниципальные контракты:

1) **МК № 01623000284240000200001 от 29.07.2024** на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения в Пышминском районе в пгт. Пышма по пер. Больничный до перекрестка ул. Ленина.

Срок исполнения работ – по 01.12.2024.

Цена работ по контракту составляет: 1 422 375,00 рублей.

На сегодняшний день МК находится в стадии завершения (Исполнитель по МК готовит пакет документов для загрузки в ЕИС).

2) **МК № 01623000284240000190001от 22.07.2024** на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения в Пышминском районе в пгт. Пышма по ул. Кузнецова–ул. Сельскохозяйственная.

Срок исполнения работ –по 01.12.2024.

Цена работ по контракту составляет: 2 265 000,00 руб.

На сегодняшний день МК находится на исполнении.

**3) МК №01623000284240000260001 от 02.09.2024** на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения в Пышминском районе в пгт. Пышма по ул. Мелиораторов.

Срок исполнения работ –по 01.12.2024.

Цена работ по контракту составляет: 941 221,00 руб.

На сегодняшний день МК находится на исполнении.

**4) МК № 01623000284240000250001 от 30.08.2024** на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения в Пышминском районе в пгт. Пышма по ул. Чапаева.

Срок исполнения работ – с даты заключения контракта по 01.12.2024.

Цена работ по контракту составляет: 1 600 984,00 руб.

На сегодняшний день МК находится на исполнении.

**5)** **МК № 01623000284240000150001 от 10.06.2024** на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт ул. Лермонтова и проезда по ул. Тюменской.

Срок исполнения работ –по 10.12.2024.

Цена работ по контракту составляет: 1 795 500,00 руб.

На сегодняшний день МК находится в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» по вопросу проведения экспертизы проверки достоверности сметной стоимости.

**6) МК № 01623000284240000160001 от 10.06.2024** на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и рабочей документации улично-дорожной сети в районе «Ощепково» пгт. Пышма (ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Свяжина, ул. Ельшина, ул. Кипрушкина, ул. Мазурова, проезды) Свердловской области.

Срок исполнения работ –по 30.11.2024.

Цена работ по контракту составляет: 5 066 000,00 руб.

На сегодняшний день МК находится в работе. В связи с возникшими непредвидимыми обстоятельствами готовится дополнительное соглашение к МК в части увеличения сроков исполнения.

**б) расходы на проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на строительство (реконструкция) газовых сетей (5613,00 тыс. руб).**

В рамках данной статьи был заключены **муниципальный контракт № 01623000284240000180001 от 17.07.2024** на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Строительство распределительных газовых сетей в районе «Ощепково» пгт. Пышма Свердловской области.

Срок исполнения работ –по 01.12.2024.

Цена работ по контракту составляет: 3 489 771,60 руб.

На сегодняшний день МК находится в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» по вопросу проведения экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий, проверки достоверности сметной стоимости.

Общая сумму заключенных контактов составила 16 891 938,72 руб.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник отдела Н.Ю. Филиппова