Приложение N 6

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Пышминского городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2028 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2024 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение  целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Целевой показатель 1**  Внесение в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Пышминского городского округа, внесение изменений в Правила Землепользования и Застройки | единиц сельских населенных пунктов (далее - СНП) | 5 | 0 | 0 | Муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта единой редакции правил землепользования и застройки Пышминского городского округа в настоящее время находится на исполнении. Срок исполнения – февраль 2025 |
| 4 | **Целевой показатель 2**  Установление границ населенных пунктов Пышминского городского округа | единиц СНП | 4 | 0 | 0 | в 2024 году работы по внесению изменений в границы НП не запланированы. |
|  | **Целевой показатель 3**  Установление территориальных зон населенных пунктов Пышминского городского округа | единиц территориальных зон | 4 | 0 | 0 | Работы по установлению территориальных зон в 2024 году не запланированы.  Заключен МК по подготовке в электронном виде сведений о территориальных зонах, подлежащих передаче в ЕГРН. . Срок исполнения – февраль 2025 |
| 5 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Целевой показатель 4**  Обеспечение актуальной информацией состояния территорий населенных пунктов ПГО (ежегодно) | Ед. | 10 | 0 | 0 | Отсутствует техническая возможность |
| 7 | Цель 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 5**  Предоставление сведений (информации) заявителям из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Ед. | 300 | 0 | 0 | Зависит от количества заявлений граждан |
| 9 | Цель 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 6**  Обеспечение документацией по планировке территорий земельных участков | Тыс.кв.м. | 1 | 0 | 0 | В 2024 году работа не проводилась |
|  | Цель 4 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 7**  Разработка проектно-сметной документации и проведение государственных экспертиз | Единиц | 1 | 0 | 0 | В 2024 году заключено 7 муниципальных контракта по разработке ПСД. Фактический срок исполнения – 2025 год |
|  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2028 ГОДА» ЗА 202

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение  мероприятия, тыс. рублей | | | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 52789,0 | 49,29 | 0,09 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Капитальные вложения** |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | **Прочие нужды** |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 775,0 | 49,29 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | 2. Прочие нужды | | | | |
|  | Всего по направлению  "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Подготовка проектов по внесению изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и Застройки населенных пунктов на территории Пышминского ГО | 413,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 413,0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.  Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон и внесение их сведений в ЕГРН применительно к пгт Пышма и населенных пунктов на территории Пышминского ГО: | 150,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 150,0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.  Подготовка проектов планировки и межевания земельных участков, расположенных на территории Пышминского городского округа: | 12,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 12,0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4.  Разработка и утверждение схем границ прилегающих территорий применительно к пгт.  Пышма и в населенных пунктах на территории  Пышминского городского округа: | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5.  Расходы на выполнение инвентаризационно-технических работ подъездных дорог к кладбищам Пышминского городского округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 6  расходы на разработку нормативов градостроительного проектирования | 200,0 | 49,29 | 24,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 200,0 | 49,29 | 24,6 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 52014,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды | | | | |
|  | Всего по направлению  "Прочие нужды", в том числе | 52014,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. расходы на проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на строительство (реконструкция, капитальный ремонт) дорог местного значения.. | 41577,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 41577,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.  расходы на проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на строительство (реконструкция) газовых сетей | 10437,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 10437,0 | 0 | 0 |  |