Утверждена постановлением администрации

Пышминского городского округа

от 03.10.2013 № 664

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ Пышминского района

Свердловской области

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

Пышминского района Свердловской области 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пышминского района Свердловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 664 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Пышминского городского округа Свердловской области |
| Разработчик Программы | - администрация Пышминского городского округа Свердловской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Пышминского района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Пышминского района за счет реализации инфра- структурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Пышминского района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Пышминского района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Свердловской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Пышминского района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Пышминского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Пышминского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Пышминского района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Пышминского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) __2665_ кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Пышминском районе, в том числе __1950__ кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Пышминского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на _15__ %, в том числе Увеличение нуждающихся молодых семей и молодых специалистов в улучшении жилищных условий – на _230__ % за счет возвращения молодежи на село; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - ___2___ (количество) детских сада учреждений на 100 мест; - ___1___(количество) офисов врача общей практики; - увеличение численности сельского населения Пышминского района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей прак-тики на 450 человек (сокращение числа, находящихся на сельских территориях Пышминского района в аварийном состоянии, на 43 %); - ___8___ (количество) плоскостных спортивных сооружений общей площадью __1746__ кв.м; - увеличение численности сельского населения Пышминского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на _1200__ человек; - ___1___ (количество) учреждений культурно-досугового типа на __130__ мест; - увеличение численности сельского населения Пышминского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 455 человек (или сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях Пышминского района в аварийном состоянии, на __100___%). в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - __39,2_____ км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с _8,8__% до _42_ %; - ___10,1___ км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с _24,08__% до _64__ %; г) ___2_____ (количество) реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Пышминского района; д) ____0______ (количество) реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Пышминском районе, получивших грантовую поддержку; е) ____20___ (количество) проведенных муниципальных мероприятий по популяризации достижений в сельском развитии Пышминского района; ж) __120__ (количество) рабочих мест, созданных на сельских территориях Пышминского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет- 471,091млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – ______ млн.рублей; - средства бюджета области (края, республики) – 422,204 млн. рублей; - средства бюджета Пышминского городского округа- 25,053 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 22,834 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий _41_ сельской семьи, в том числе __30__ молодых семей и молодых специалистов; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Пышминского района в молодых специалистах на 90 % и социальной сферы - на 98 %; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Пышминского района на 0,6 % и ожидаемой продолжительности жизни – на __4__ %; г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме __214___ млн. рублей, в том числе за счет: - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК __105__ млн. рублей; - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения - _98__ млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств - _11_ млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории Пышминского городского округа (далее – Муниципальное  образование) располагается 44 сельских населенных пунктов, из них с проживающим населением 43 населенных пункта .

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 89, 853 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 85758 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального  образования приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 1899,05 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 875,41 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 11,37 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 810 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 72 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 73875 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 50,686 |  |
|  |  | % | 0,06 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 6 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 73875 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1573 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 6507 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 4 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 351 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 10 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 5507 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 4602 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 3589 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 6963 |  |

1.2.  Сельское население Муниципального образования

Численность сельского населения Муниципального образования  по состоянию на 01.01.2013 года составила 10334  человек, в том числе трудоспособного населения 5314 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство – 1573  человека  ( 29 %);

- организации бюджетной сферы - 638 человек ( 12  %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 1189 человек ( 22 %);

- личное подсобное хозяйство – 1112  человек ( 20 %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального образования - 1037 человек ( 19 %);

- не обеспечено работой - 602 человек ( 11 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального образования составляет 32 человека, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 23 человека.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 7458 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Пышминского района по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование сельских населенных пунктов в составе Муниципального образования | Численность сельского населения Муниципального образования (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального образования (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального образования |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | деревня Бунькова | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5450 |
| 2 | деревня Горушки | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5632 |
| 3 | деревня Духовая | 174 | 18 | 34 | 37 | 51 | 34 | 88 | 79 | 51 | 5 | 22 | 1 | 90 | 16 | 9 | 10 | 7240 |
| 4 | деревня Заречная | 83 | 18 | 24 | 11 | 17 | 13 | 28 | 23 | 8 | 0 | 6 | 9 | 82 | 4 | 5 | 18 | 6850 |
| 5 | деревня Катарач | 116 | 10 | 13 | 21 | 34 | 38 | 55 | 51 | 21 | 3 | 18 | 9 | 93 | 13 | 4 | 7 | 7078 |
| 6 | деревня Комарова | 240 | 28 | 29 | 44 | 66 | 73 | 110 | 97 | 26 | 6 | 31 | 34 | 88 | 22 | 13 | 12 | 6980 |
| 7 | деревня Кочевка | 45 | 5 | 2 | 14 | 17 | 7 | 31 | 29 | 0 | 2 | 12 | 15 | 94 | 8 | 2 | 6 | 6270 |
| 8 | деревня Лепихина | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5860 |
| 9 | деревня Мартынова | 303 | 28 | 44 | 68 | 99 | 64 | 167 | 145 | 48 | 7 | 37 | 53 | 87 | 31 | 22 | 13 | 7270 |
| 10 | деревня Медведева | 94 | 6 | 8 | 20 | 27 | 33 | 47 | 42 | 21 | 2 | 12 | 7 | 89 | 8 | 5 | 11 | 7120 |
| 11 | деревня Нагибина | 230 | 33 | 36 | 51 | 76 | 34 | 127 | 118 | 39 | 5 | 36 | 38 | 93 | 22 | 9 | 7 | 6880 |
| 12 | деревня Налимова | 141 | 13 | 25 | 30 | 45 | 28 | 75 | 68 | 22 | 2 | 24 | 20 | 91 | 18 | 7 | 9 | 6570 |
| 13 | деревня Пылаева | 284 | 45 | 53 | 58 | 86 | 42 | 144 | 121 | 37 | 4 | 31 | 49 | 84 | 22 | 23 | 16 | 6820 |
| 14 | деревня Речелга | 150 | 15 | 22 | 33 | 50 | 30 | 83 | 67 | 9 | 2 | 22 | 34 | 81 | 11 | 16 | 19 | 6950 |
| 15 | деревня Родина | 432 | 32 | 50 | 91 | 133 | 126 | 224 | 198 | 29 | 36 | 56 | 77 | 88 | 42 | 26 | 12 | 6630 |
| 16 | деревня Русакова | 125 | 14 | 19 | 26 | 39 | 27 | 65 | 52 | 19 | 5 | 14 | 14 | 80 | 9 | 13 | 20 | 6380 |
| 17 | деревня Савина | 170 | 18 | 29 | 36 | 52 | 35 | 88 | 82 | 28 | 9 | 19 | 26 | 93 | 13 | 6 | 7 | 8120 |
| 18 | деревня Салапаткина | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
| 19 | деревня Смирнова | 142 | 14 | 16 | 35 | 49 | 28 | 84 | 68 | 16 | 3 | 22 | 27 | 81 | 11 | 16 | 19 | 6350 |
| 20 | деревня Смородинка | 19 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 80 | 0 | 2 | 20 | 5970 |
| 21 | деревня Сыскова | 80 | 8 | 10 | 13 | 20 | 29 | 33 | 25 | 0 | 1 | 8 | 16 | 76 | 6 | 8 | 24 | 6260 |
| 22 | деревня Талица | 326 | 41 | 56 | 69 | 102 | 58 | 171 | 149 | 87 | 22 | 37 | 3 | 87 | 30 | 22 | 13 | 7580 |
| 23 | деревня Трубина | 104 | 15 | 18 | 18 | 28 | 25 | 46 | 34 | 9 | 0 | 11 | 14 | 74 | 9 | 12 | 26 | 6170 |
| 24 | деревня Устьянка | 80 | 6 | 7 | 16 | 23 | 28 | 39 | 30 | 4 | 0 | 8 | 18 | 77 | 6 | 9 | 23 | 5820 |
| 25 | деревня Фролы | 46 | 1 | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 82 | 0 | 4 | 18 | 6760 |
| 26 | деревня Холкина | 418 | 49 | 53 | 95 | 140 | 81 | 235 | 229 | 120 | 12 | 42 | 55 | 97 | 27 | 6 | 3 | 8230 |
| 27 | деревня Юдина | 204 | 15 | 21 | 42 | 64 | 62 | 106 | 97 | 34 | 4 | 31 | 28 | 92 | 22 | 9 | 8 | 7970 |
| 28 | поселок Ключевской | 182 | 25 | 32 | 41 | 62 | 22 | 103 | 96 | 36 | 2 | 24 | 34 | 93 | 16 | 7 | 7 | 7140 |
| 29 | поселок Крутоярский | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 88 | 0 | 1 | 13 | 6160 |
| 30 | поселок Первомайский | 636 | 75 | 106 | 142 | 211 | 102 | 353 | 308 | 95 | 57 | 68 | 88 | 87 | 56 | 45 | 13 | 8530 |
| 31 | поселок Южный | 195 | 26 | 39 | 38 | 58 | 34 | 96 | 81 | 28 | 2 | 22 | 29 | 84 | 13 | 15 | 16 | 6130 |
| 32 | село Боровлянское | 672 | 77 | 114 | 120 | 197 | 164 | 317 | 295 | 94 | 72 | 64 | 65 | 93 | 49 | 22 | 7 | 6960 |
| 33 | село Красноярское | 144 | 17 | 22 | 33 | 49 | 23 | 82 | 73 | 33 | 1 | 21 | 18 | 89 | 12 | 9 | 11 | 6570 |
| 34 | село Печеркино | 580 | 61 | 50 | 111 | 185 | 173 | 296 | 272 | 95 | 73 | 52 | 52 | 92 | 44 | 24 | 8 | 7360 |
| 35 | село Пульниково | 330 | 39 | 35 | 72 | 115 | 69 | 187 | 154 | 55 | 24 | 31 | 44 | 82 | 24 | 33 | 18 | 6860 |
| 36 | село Тимохинское | 489 | 52 | 45 | 99 | 162 | 131 | 261 | 213 | 48 | 29 | 57 | 79 | 82 | 43 | 48 | 18 | 6360 |
| 37 | село Трифоново | 740 | 55 | 67 | 127 | 205 | 286 | 332 | 299 | 103 | 52 | 73 | 71 | 90 | 52 | 33 | 10 | 7240 |
| 38 | село Тупицыно | 287 | 35 | 47 | 59 | 88 | 58 | 147 | 127 | 43 | 23 | 32 | 29 | 86 | 25 | 20 | 14 | 7470 |
| 39 | село Черемыш | 673 | 86 | 92 | 138 | 211 | 146 | 349 | 325 | 138 | 63 | 58 | 66 | 93 | 45 | 24 | 7 | 8390 |
| 40 | село Чернышово | 389 | 53 | 69 | 82 | 124 | 61 | 206 | 192 | 36 | 32 | 64 | 60 | 93 | 32 | 14 | 7 | 8170 |
| 41 | село Четкарино | 455 | 57 | 55 | 84 | 127 | 132 | 211 | 176 | 32 | 56 | 54 | 34 | 83 | 35 | 35 | 17 | 7360 |
| 42 | село Чупино | 398 | 49 | 54 | 87 | 131 | 77 | 218 | 201 | 74 | 19 | 46 | 62 | 92 | 33 | 17 | 8 | 7140 |
| 43 | село Юрмытское | 135 | 15 | 14 | 25 | 39 | 42 | 64 | 57 | 30 | 3 | 17 | 7 | 89 | 8 | 7 | 11 | 6920 |
|  | ИТОГО | 10334 | 1157 | 1422 | 2102 | 3212 | 2441 | 5314 | 4712 | 1573 | 638 | 1189 | 1112 |  | 1037 | 602 | 5,06 |  |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального образования

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального образования  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального образования осуществляют производственную деятельность 6 сельскохозяйственных организаций, 4 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2950 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Пышминского района

| № п/п | Наименование сельского населенного пункта, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | д. Мартынова | Частная ООО «Дерней» | Молочно-мясное | 6535 т | 119,8 | Реконструкция молочно-товарной фермы | 9000 | «развитие подотрасли растениеводства, животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства, животноводства» в рамках мероприятия- развитие молочного животноводства | 9000 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство мини-цеха по переработке молока | 5000 | «развитие подотрасли растениеводства, животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства, животноводства» в рамках мероприятия- развитие молочного животноводства | 5000 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство молочного комплекса | 350000 | «развитие подотрасли растениеводства, животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства, животноводства» в рамках мероприятия- развитие молочного животноводства | 350000 |
|  | д. Холкина | СПК «Калининский» | Разведение крупного рогатого скота | Животноводство- 6160 тн растениеводство-4315тн | 65,4 37,5 23,4 | Приобретение с/х техники | 191140 | «развитие подотрасли растениеводства, животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства, животноводства» в рамках мероприятия- развитие растениеводства | 181785 |
|  | д. Талица |  |  |  |  | Строительство корпуса холодного содержания на 200 голов | 50,0 | «развитие подотрасли растениеводства, животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства, животноводства» в рамках мероприятия- развитие молочного животноводства | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство молочного комплекса на 600 голов | 150,0 | «развитие подотрасли растениеводства, животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства, животноводства» в рамках мероприятия- развитие молочного животноводства | 45,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство цеха по производству комбикормов | 10,0 | производительность 5 тонн в час |  |
|  | п. Первомайский | ОАО «Сосновское» филиал «Первомайский» |  | 6480 тн | 198 | Приобретение животноводческого оборудования | 8,7 | Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Подпрограмма «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 8,7 |
|  |  |  |  |  |  | Модернизация доильного зала на комплексе | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство молочного комплекса беспривязного содержания на 800 голов | 200 |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение с/х техники | 29,45 |  | 29,45 |
|  | с. Черемыш | СПК «Колхоз им. Кирова» |  |  |  | Приобретение с/х техники, животноводческое оборудование | 25 | Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Подпрограмма «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 20 |
|  | с. Тимохинское | Филиал «Пышминский» ООО «Шиловское» |  |  |  | Реконструкция двух животноводческих корпусов | 60 | Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Подпрограмма «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 42 |
|  | с. Чупино |  |  |  |  | Реконструкция склада для сушки зерна | 5,5 |  |  |
|  | с. Трифоново | ООО «Русь Великая» |  |  |  | Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов | 300 |  | 300 |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального образования

.

Общая площадь жилищного фонда сельских населенных пунктов, находящихся на территории Муниципального образования на 01.01.2013 года составляет 272,9 тыс.  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 76,6 тыс. кв.м ( 49,6 %);

- индивидуальные жилые дома.  – 196,3 тыс. кв.м ( 50,4 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила  26,4 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 86 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 19 сельских семей), в том числе 6  сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 4 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 1,0% (3,2 тыс. кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 818 | 5595 | 76,6 | 0,6 | 0,78 |  |  | 100 | 354 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 3481 | 3481 | 196,3 | 2,6 | 1,32 |  |  | 897 | 3245 | 307 | 982 |
|  | Итого по Муниципальному образованию | 4299 | 9076 | 272,9 | 3,2 | 2,1 | 10334 | 26,4 | 997 | 3599 | 307 | 982 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | деревня Бунькова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Горушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Духовая |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ветхое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Заречная |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ветхое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Катарач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 | Уд. | 48 |  |  |  |  |
|  | деревня Комарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 | Уд. | 50 | 1 | 162 |  | 32 |
|  | деревня Кочевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Лепихина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Мартынова |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | авар | 1 | 70 | Уд. | 12 | 2 | 342 |  | 52 |
|  | деревня Медведева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Нагибина |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ветхое |  |  |  |  | 1 | 162 |  | 36 |
|  | деревня Налимова |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | удовл |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Пылаева |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Удовл |  |  |  |  | 1 | 162 |  | 31 |
|  | деревня Речелга |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ветх |  |  |  |  | 1 | 162 |  | 51 |
|  | деревня Родина |  |  |  |  | 1 | 120 | Уд. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Русакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Савина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Салопаткина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Смирнова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Смородинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Сыскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Талица |  |  |  |  | 1 | 35 | Уд. | 100 | 1 |  | удовл | 1 | 50 | ветхое | 14 |  |  |  |  |
|  | деревня Трубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Устьянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Фролы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревня Холкина |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | удовл | 1 |  |  |  | 3 | 4562 |  | 523 |
|  | деревня Юдина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Ключевской |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ветх |  |  |  |  | 1 | 162 |  | 45 |
|  | поселок Крутоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Первомайский | 1 | 250 | Уд. | 100 | 1 | 140 | Уд. | 100 | 1 |  | удовл | 1 | 130 | ветхое | 12 | 3 | 4412 |  | 347 |
|  | поселок Южный |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ветх |  |  |  |  | 1 | 162 |  | 40 |
|  | село Боровлянское | 1 | 370 | Уд. | 100 | 1 | 70 | Уд. | 100 | 1 |  | ветх | 1 | 300 | ветхое | 36 | 3 | 526 |  | 39 |
|  | село Красноярское |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ветх |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Печеркино | 1 | 805 | уд | 100 | 1 | 60 | Уд. | 100 | 1 |  | ветх | 1 | 300 | Уд. | 34 | 5 | 5412 |  | 449 |
|  | село Пульниково | 1 | 90 | Уд. | 100 | 1 | 35 | Уд. | 100 | 1 |  | авар | 1 |  | Уд. |  | 2 | 526 |  | 68 |
|  | село Тимохинское | 1 | 253 | Уд. | 100 | 1 | 40 | Уд. | 100 | 1 |  | удов | 1 | 60 | Уд. | 13 | 3 | 322 |  | 37 |
|  | село Трифоново | 1 | 192 | Уд. | 100 | 1 | 120 | Уд. | 100 | 1 |  | Ветх | 1 | 152 | ветхое | 18 | 3 | 3562 |  | 266 |
|  | село Тупицыно | 1 | 75 | Уд. | 100 | 1 | 35 | Уд. | 100 | 1 |  | удов |  |  |  |  | 1 | 162 |  | 30 |
|  | село Черемыш | 1 | 240 | Уд. | 100 | 1 | 70 | Уд. | 100 | 1 |  | удов | 1 | 250 | ветхое | 23 | 6 | 3268 |  | 227 |
|  | село Чернышово |  |  |  |  | 1 | 50 | Уд. | 100 | 1 |  | ветх | 1 | 70 | Уд. | 10 | 1 | 162 |  | 20 |
|  | село Четкарино | 1 | 624 | Уд. | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 350 | Уд. | 29 | 6 | 5746 |  | 572 |
|  | село Чупино |  |  |  |  | 1 | 30 | Уд. | 62,5 | 1 |  | удовл | 1 | 200 | ветхон |  | 1 | 162 |  | 20 |
|  | село Юрмытское |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ветх | 1 | 50 | ветхое | 20 |  |  |  |  |
|  | Итого по сельским населенным пунктам муниципального образования | 10 | 2899 |  |  | 10 | 805 |  |  | 23 |  |  | 16 | 2232 |  |  | 67 | 74842 |  | 187 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 23,2 %, сетевым газоснабжением – 8,8 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских населенных пунктах Муниципального образования функционируют:

- 10 общеобразовательных школ на 1300 ученических мест;

- 12  детских садов на 800 мест;

- 23 фельдшерско-акушерских пункта;

- 16 учреждений культурно-досугового типа на 2232 места;

- 45 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 30136 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Пышминском районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общеобразовательная школа, село Четкарино | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Общеобразовательная школа, село Черемыш | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, село Черемыш | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, село Черемыш | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Общеобразовательная школа, село Печеркино | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, село Печеркино | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, село Печеркино | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Общеобразовательная школа, село Боровлянское | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, село Боровлянское | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, село Боровлянское | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Общеобразовательная школа, село Трифоново | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, село Трифоново | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, село Трифоново | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Общеобразовательная школа, поселок Первомайский | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, поселок Первомайский | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, поселок Первомайский | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Общеобразовательная школа, село Тимохинское | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, село Тимохинское | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, село Тимохинское | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Общеобразовательная школа, село Пульниково | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, село Пульниково | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, село Пульниково | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Общеобразовательная школа, деревня Талица | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, деревня Талица | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, деревня Талица | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Общеобразовательная школа, село Тупицыно | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, село Тупицино | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, деревня Родина | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, село Чупино | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, село Чупино | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Детское дошкольное учреждение, село Чернышово | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, село Чернышово | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, деревня Холкина | - | - | - | - | - | - |
|  | КДУ, деревня Катарач | - | - | 1 | - | - | - |
|  | КДУ, деревня Мартынова | - | - | - | - | - | - |
|  | КДУ, деревня Комарова | - | - | - | - | - | - |
|  | КДУ, село Юрмытское | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских населенных пунктах Муниципального образования к системе сетевого газоснабжения подключены 3 из 44 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 8,8 % жилищного фонда сельских населенных пунктов Муниципального образования.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских пунктов Муниципального образования: д. Савина, с. Четкарино, д. Комарова, д. Русакова, д. Родина, п. Первомайский, с. Черемыш, с. Тимохинское, с. Боровлянское, п. Южный, п. Ключевской.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских населенных пунктов Муниципального образования включает в себя 29 водозаборов ( 29 артезианских скважин, открытых водозаборов нет ), 138,5 км напорных водоводов, 22 водопроводных башни, 138,5 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских населенных пунктов Муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских населенных пунктах Муниципального образования около  68 %.

На текущий момент более 47 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 24 % площади жилищного фонда в сельских населенных пунктов Муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Еще 23 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 53 % сельского населения Муниципального образования получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 22 км в сельских населенных пунктов Муниципального образования (финансовые возможности бюджета Пышминского городского округа позволяют осуществить строительство не более 8,1 км).

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 70 %.

Центральной канализацией объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских населенных пунктов Муниципального образования поселениях не обеспечены.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на свалки.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | С. Трифоново | 5 | 2007 |  | 7,1 | 2013 | 0 |  |  |  |  |
|  | С. Тупицыно |  |  |  | 6,322 | 2012 | 0 |  |  |  |  |
|  | С. Чернышево |  |  |  | 5,042 | 2013 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого по Муниципальномуобразованию | 5 |  |  | 18,464 |  |  | 307 | 50 | 0 | 0 |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских населенных пунктах Муниципального образования на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | деревня Бунькова |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Горушки |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Духовая |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Заречная |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Катарач |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Комарова |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Кочевка |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Лепихина |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Мартынова |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3,6 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Медведева |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Нагибина |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Налимова |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Пылаева |  |  |  | 1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Речелга |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Родина |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5,7 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Русакова |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3,15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Савина |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Салопаткина |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Смирнова |  |  |  | 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Смородинка |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Сыскова |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Талица |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Трубина |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Устьянка |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Фролы |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | деревня Холкина |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | деревня Юдина |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 6,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | поселок Ключевской |  |  |  | 1 | 1985 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3,68 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | поселок Крутоярский |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | поселок Первомайский |  |  |  | 3 | 1988 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17,78 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | поселок Южный |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | село Боровлянское |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 9,4 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | село Красноярское |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | село Печеркино |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4,2 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | село Пульниково |  |  |  | 1 | 1988 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4,8 |  | 38 |  |  |  |  |  |
|  | село Тимохинское |  |  |  | 1 | 1957 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7,9 |  | 76 |  |  |  |  |  |
|  | село Трифоново |  |  |  | 1 | 1978 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4,8 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | село Тупицыно |  |  |  | 2 | 1985 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2,8 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | село Черемыш |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | село Чернышово |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | село Четкарино |  |  |  | 1 | 1961 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3,7 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | село Чупино |  |  |  | 1 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | село Юрмытское |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,4 |  | 100 |  |  |  |  |  |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских населенных пунктов Муниципального образования посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Свердловской области позитивного отношения к развитию сельских населенных пунктов Муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских населенных пунктов Муниципального образования;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 10,33 | 10,23 | 10,13 | 10,03 | 10,1 | 10,12 | 10,15 | 10,35 | 100 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 5,32 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,33 | 4,25 | 4,20 | 80 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 100 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,7 | 1 | 7 | 1,72 | 172 | 1,7 | 1,68 | 1,67 | 98 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 86 | 84 | 83 | 80 | 79 | 77 | 75 | 73 | 84,9 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 175 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах - всего | тыс.кв.м | 0,234 | 0,26 | 0,26 | 0,325 | 0,390 | 0,455 | 0,455 | 0,520 | 200 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,90 | 0,195 | 0,195 | 0,260 | 0,260 | 0,325 | 0,325 | 0,390 | 200 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 200 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 200 |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1022 | 1050 | 1067 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1,05 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1022 | 1050 | 1067 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1,05 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 14 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 57 |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских населенных пунктах с. Четкарино | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 117,8 |
|  |  | кв.м | 30136 | 30298 | 30658 | 30820 | 31000 | 31162 | 31522 | 31882 | 105,8 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 20 |
|  |  | кв.м | 1028 | 960 | 804 | 742 | 658 | 545 | 501 | 486 | 47 |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских населенных пунктах | ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | кв.м | 162 | 162 | 360 | 162 | 180 | 162 | 360 | 360 |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | 127 | 326 | 398 | 0 | 0 | 0 | 389 | 398 |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
|  |  | мест | 2232 | 2232 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |  |
|  |  | мест | 1082 | 962 | 840 | 620 | 500 | 261 | 120 | 0 |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских населенных пунктах (с. Четкарино) | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | мест | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 18,464 | 1,2 | 6 | 10,5 | 0 | 0 | 10,2 | 11,3 |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 8,8 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских м населенных пунктах униципального района | км | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 4,22 | 4,0 |  |  |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских населенных пунктах | % | 24,08 | 30,1 | 30,6 | 30,7 | 45 | 55 | 59 | 64 |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии в сельских населенных пунктах Муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских населенных пунктах Муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 51 | 42 | 27 | 38 | 45 | 29 | 41 | 60 |  |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских населенных пунктов Муниципального образования объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений, строительство детских садов;

б) развитие сети офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального образования.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального образования в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: |  | 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ООО «Русь Великая» | Ед. | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | ОАО «Сосновское» филиал «Первомайский» | Ед. | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 1.4 | Филиал «Пышминский» ООО «Шиловское» | Ед. | 4 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
| 1.5. | СПК « колхоз им. Кирова» | Ед | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.6. | СПК «Калининский» | Ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| 1.7. | ООО «Дерней» | Ед | 7 | 2 |  |  |  | 4 |  | 1 |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: |  | 38 | 8 | 4 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| 2.1 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Печеркинская средняя общеобразовательная школа» | Ед. | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Боровлянская средняя общеобразовательная школа» | Ед. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2.3 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Четкаринская средняя общеобразовательная школа» | Ед. | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2.4 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Черемышская средняя общеобразовательная школа» | Ед | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.5 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа» | Ед | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Первомайская основная общеобразовательная школа» | Ед | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.7 | муниципальное казенное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Тупицынская начальная школа – детский сад» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | муниципальное казенное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Пульниковская начальная школа – детский сад» | Ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | муниципальное казенное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Тимохинская начальная школа – детский сад» | Ед. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2.10 | муниципальное казенное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Талицкая начальная школа – детский сад» | Ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе | Ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.1 | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Четкаринское ОВП | Ед | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4.1 | Комаровский Дом культуры | чел. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Первомайский Дом культуры | чел. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Пульниковский Дом культуры | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Чупинский Дом культуры | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.5 | Трифоновский Дом культуры | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе |  | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | МБУ ПГО Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | Чел. | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 79 | 12 | 8 | 10 | 20 | 13 | 7 | 9 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских населенных пунктов Муниципального образования– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 41 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
|  |  | кв.м | 2665 | 260 | 260 | 325 | 390 | 455 | 455 | 520 |
|  |  | млн. руб. | 76,115 | 7,426 | 7,426 | 9,282 | 11,139 | 12,995 | 12,995 | 14,852 |
| 1.1 | с. Боровлянское, с. Печеркино | домов |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | п. Первомайский, д. Холкина, с. Трифоново | домов |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  | 260 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Черемыш, д. Талица | домов |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  | 325 |  |  |  |  |
| 1.4 | с. Трифоново, с. Чернышово, с. Тимохинское | домов |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  | 390 |  |  |  |
| 1.5. | д. Мартынова, с. Четкарино | домов |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  | 455 |  |  |
| 1.6. | с. Чупино, д. Талица, д. Холкина | домов |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  | 455 |  |
| 1.7. | с. Боровлянское, п. Первомайский | домов |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 520 |
| 2. | в том числе: Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских населенных пунктах Муниципального образования для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  |  | кв.м | 1950 | 195 | 195 | 260 | 260 | 325 | 325 | 390 |
|  |  | млн. руб. | 55,693 | 5,569 | 5,569 | 7,426 | 7,426 | 9,282 | 9,282 | 11,139 |
| 2.1 | с. Боровлянское, с. Печеркино | домов |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | п. Первомайский, д. Холкина, с. Трифоново | домов |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  | 195 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | с. Черемыш, д. Талица | домов |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
| 2.4 | с. Трифоново, с. Чернышово, с. Тимохинское | домов |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  | 260 |  |  |  |
| 2.5 | д. Мартынова, с. Четкарино | домов |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  | 325 |  |  |
| 2.6 | с. Чупино, д. Талица, д. Холкина | домов |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  | 325 |  |
| 2.7 | с. Боровлянское, п. Первомайский | домов |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 390 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений (детских садов) – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | мест | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 86 |  |  |  | 86 |  |  |  |
| 1.1 | Строительство детского сада д. Нагибина | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | мест | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство детского сада д. Холкина | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | мест | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн. руб. | 1,200 |  |  |  |  |  |  | 1,200 |
| 2.1 | ОВП с. Четкарино | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,200 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 130 |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Четкарино | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 130 |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 1746 | 162 | 360 | 162 | 180 | 162 | 360 | 360 |
|  |  | млн. руб. | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 4.1 | деревня Родина | единиц |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  | 162 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 4.2 | деревня Талица | единиц | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 342 | 162 | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | село Чупино | единиц | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 540 |  | 180 |  |  |  |  | 360 |
|  |  | млн. руб. | 0,03 |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.4 | деревня Пылаева | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
| 4.5 | село Пульниково | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 162 |  |  |  |  | 162 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,01 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 4.6 | село Чернышово | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 360 |  |  |  |  |  | 360 |  |
|  |  | млн. руб. | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 36 | 1,2 | 6 | 10,5 | 0 | 0 | 9,0 | 9,3 |
|  |  | млн. руб. | 71,57 | 3,4 | 13,5 | 19,376 | 0 | 0 | 18,0 | 17,3 |
| 1.1 | село Чернышово | км | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,4 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | село Четкарино, деревня Комарова, деревня Русакова, деревня Родина | км | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 13,5 |  | 13,5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | деревня Савина | км | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 7,046 |  |  | 7,046 |  |  |  |  |
| 1.4 | Поселок Первомайский | км | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 12,33 |  |  | 12,33 |  |  |  |  |
| 1.5 | Село Черемыш, | км | 4,5 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |
|  |  | млн. руб. | 9,0 |  |  |  |  |  | 9,0 |  |
| 1.6 | село Тимохинское | км | 4,5 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |
|  |  | млн. руб. | 9,0 |  |  |  |  |  | 9,0 |  |
| 1.7 | Село Боровлянсское | км | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | млн. руб. | 11,0 |  |  |  |  |  |  | 11,0 |
| 1.8 | поселок Южный | км | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 2,3 |
|  |  | млн. руб. | 4,6 |  |  |  |  |  |  | 4,6 |
| 1.9 | поселок Ключевской | км | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн. руб. | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 6.9 | 1,530 | 0 | 0,420 | 0,240 | 6,0 | 1.5 |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 6.9 | 1,5 | 0 | 0,6 | 0,3 | 3,0 | 1,5 |  |
|  |  | млн.руб | 11,190 | 1,530 | 0 | 0,420 | 0,240 | 6,0 | 3,0 |  |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских населенных пунктов: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство распределительного водопровода | км | 6.9 | 1,5 | 0 | 0,6 | 0,3 | 3,0 | 1,5 |  |
|  |  | млн.руб | 11,190 | 1,530 | 0 | 0,420 | 0,240 | 6,0 | 3,0 |  |
| 2.2 | д. Смирнова | км | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,530 | 1,530 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | д. Комарова,д. Родина, с. Чернышово, с. Тупицыно, с. Четкарино, п. Первомайский | км | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,420 |  |  | 0,420 |  |  |  |  |
| 2.4 | с. Боровлянское, с. Черемыш, с. Тимохинское | км | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,240 |  |  |  | 0,240 |  |  |  |
| 2.5 | д. Катарач | км | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 2.6 | д. Пылаева | км | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 2.7 | с. Чупино | км | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |

Таблица 14

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в

в д. Савина и с. Чернышово

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в д. Савина, всего, | млн. руб. | 99.2 |  |  |  | 2.3 | 44.0 | 7.9 | 45.0 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры (автодороги, ЛЭП, водопровода, газопровода, канализации) | млн. руб. | 6.8 | - | - | - | 2.3 | 2.0 | 2.5 |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 35.0 |  |  |  |  | 35.0 |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 7.0 |  |  |  |  | 7.0 |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | млн.руб | 7.0 |  |  |  |  | 7.0 |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 3.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 1.2 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |
|  |  | млн.руб | 3.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 1.2 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 1.2 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |
|  |  | млн.руб | 1.2 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 45.0 |  |  |  |  |  |  | 45.0 |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Чернышово, всего, | млн. руб. | 85.2 |  |  |  | 1.0 | 2.7 | 69.5 | 12.0 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации, в т.ч.: - разработка документации по планировке территории; - разработка проектной документации для строительства инженерной инфраструктуры (автодороги, ЛЭП, водопровода, газопровода, канализации) | млн. руб. | 10.7 | - | - | - | 1.0 | 2.7 | 3.0 | 4.0 |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 1.0 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  |  | млн. руб. | 35.0 |  |  |  |  |  | 35.0 |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 31.5 |  |  |  |  |  | 31.5 |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб. | 0.5 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |
|  |  | млн.руб | 3.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 2.0 |  |  |  |  |  | 2.0 |  |
|  |  | млн.руб | 28.0 |  |  |  |  |  | 28.0 |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 6.0 |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 2.0 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
|  |  | млн.руб | 6.0 |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 2.0 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 2.0 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
|  |  | млн.руб | 2.0 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Конкурс «Лучший сдатчик мяса» | млн. руб. | 0,170 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | Конкурс «Лучший сдатчик молока» | млн. руб. | 0,200 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Конкурс «Современная селянка» | млн. руб. | 0,140 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Итого | млн. руб. | 0,510 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Свердловской области, Бюджета Пышминского городского округа, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 471,091 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - ________ млн. рублей;

за счет средств бюджета Свердловской области  – 422,204  млн. рублей;

за счет средств бюджета Пышминского городского округа–25,053  млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 22,834 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах Муниципального образования | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 76,115 | 7,426 | 7,426 | 9,282 | 11,139 | 12,995 | 12,995 | 14,852 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 49,475 | 4,827 | 4,827 | 6,033 | 7,240 | 8,447 | 8,447 | 9,654 |
|  |  | - бюджет МО | 3,806 | 0,371 | 0,371 | 0,464 | 0,557 | 0,650 | 0,650 | 0,743 |
|  |  | - внебюджетные источники | 22,834 | 2,228 | 2,228 | 2,785 | 3,342 | 3,898 | 3,898 | 4455 |
| 2. | в том числе: Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельских населенных пунктах Муниципального образования | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 55,693 | 5,569 | 5,569 | 7,426 | 7,426 | 9,282 | 9,282 | 11,139 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 36,200 | 3,620 | 3,620 | 4,827 | 4,827 | 6,033 | 6,033 | 7,240 |
|  |  | - бюджет МО | 2,783 | 0,278 | 0,278 | 0,371 | 0,371 | 0,464 | 0,464 | 0,557 |
|  |  | - внебюджетные источники | 16,710 | 1,671 | 1,671 | 2,228 | 2,228 | 2,785 | 2,785 | 3,342 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство детских садов | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 86,0 |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 83,420 |  |  |  | 83,420 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типа | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 38,8 |  | 38,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 71,57 | 3,4 | 13,5 | 19,376 | 0 | 0 | 18,0 | 17,3 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 69,623 | 3,298 | 13,095 | 18,794 | 0 | 0 | 17,730 | 16,712 |
|  |  | - бюджет МО | 1,947 | 0,102 | 0,405 | 0,582 | 0 | 0 | 0,270 | 0,588 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,190 | 1,530 | 0 | 0,420 | 0,240 | 6,0 | 3,0 |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 8,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 2,850 |  |
|  |  | - бюджет МО | 2,640 | 1,530 | 0 | 0,420 | 0,240 | 0,300 | 0,150 |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 184,400 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 46,700 | 77,4 | 57 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 171,130 |  |  |  | 1,650 | 41,8 | 73.530 | 54,150 |
|  |  | - бюджет МО | 13,270 |  |  |  | 1,650 | 4,900 | 3,870 | 2,850 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализации проектов местных инициатив граждан, | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских населенных пунктах Муниципального образования | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,510 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,510 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 471,091 | 12,426 | 61,021 | 29,163 | 100,764 | 65,780 | 111,49 | 90,447 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 422,204 | 8,125 | 56,722 | 24,827 | 92,31 | 55,947 | 102,557 | 81,716 |
|  |  | - бюджет МО | 25,053 | 2,073 | 2,071 | 1,551 | 5,112 | 5,935 | 5,035 | 4,276 |
|  |  | - внебюджетные источники | 22,834 | 2,228 | 2,228 | 2,785 | 3,342 | 3,898 | 3,898 | 4,455 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.